奉节城管发〔2024〕36号

奉节县城市管理局

关于印发积存垃圾整治工作方案

的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，各单位：

现将《积存垃圾整治工作方案》印发给你们，请认真抓好落实。

奉节县城市管理局

2024年4月19日

积存垃圾整治工作方案

- 工作目标

- 以清除积存垃圾、规范垃圾清运为重点，建立市容环境卫生管理长效机制，优化城镇人居环境。

- 二、主要任务

- （一）大清理。彻底清理辖区内积存垃圾、卫生死角、水域岸坡（175米以下）等；督促街道、社区清理城乡结合部、的暴露垃圾；督促街道、社区、物业小区彻底清理小区边角、露台、雨棚、楼顶等区域暴露垃圾和卫生死角。

- （二）大清运。规范垃圾收运点设置。督促各街道、社区、乡镇对城乡结合部、闲置空地、物业小区积存的各类垃圾，严格分类后转运到相应处置点。督促乡镇及时清运公路沿线、场镇、村民居住点生活垃圾，杜绝垃圾爆桶、垃圾堆积等问题。严格按照清运要求“夜间收运原则”及在20:00-次日7:00之间开展垃圾清运；如短期无法满足垃圾收运房封闭式管理，应推行“物业垃圾入车库，商业垃圾禁止临街摆放”；临街清运点垃圾桶滞留时间不超过2个小时。

- （三）督促物业小区规范清理积存的建筑装潢垃圾，消除安全隐患。

城管局协同住建委加强建筑施工组织和管理，开展施工现场建筑垃圾分类管控和资源利用。督促物业小区清理积存的建筑装潢垃圾，物业单位委托的垃圾清运单位必须符合垃圾运输资质，作业车辆必须为封闭式垃圾车，日常保持运输途中无抛洒。

- 三、实施步骤

- 集中整治阶段(3月25日-6月25日)。按照任务要求，各单位集中人力物力，强化措施，倒排工期，全力攻坚。

- 巩固提升阶段(6月25日-12月21日)。在集中整治的基础上，各单位查漏补缺，建立长效管理机制，推动环境卫生整治工作形成常态化。

- 工作要求

- （一）加强组织领导。乡镇（街道）要切实落实属地责任，积极主动作为、需落实专人负责，积存垃圾整治，每月底将工作开展情况报送城市管理局。

- （二）加强执法。县城市管理局组织积存垃圾整治工作专班，不定期开展积存垃圾整治工作检查，对工作推进不力、敷衍塞责等情况经行查处。

- （三）加强督查考核。将积存垃圾的整治工作纳入城镇综合管理考核。对工作滞后、效果不明显的单位将予以全县通报。

奉节县城市管理局办公室                  2024年4月19日印发