**奉节县城市市政设施管理所**

**张家包大桥应急抢险加固工程**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据《张家包大桥安全监测工作专题会议》（奉节府纪〔2020〕2号）文件的批示。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况:于2021年5月收到项目资金350000元，共计到位350000元；项目资金执行情况：于2020年4月支付鉴定费150000元，7月支付鉴定费150000元，11月支付法律咨询费50000元，共计支付350000元；项目资金管理情况：严格按照有关规定管理和使用资金，本着专款专用的原则，专项用于桥梁整治的350000元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在建中，基本完成年初设定的绩效目标，根据桥梁养护规范，对桥梁进行检测维修，确保桥梁运行安全。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了桥梁维修一座。

（2）质量指标。通过综合验收，合格率100%。

（3）时效指标。项目按时开工率100%，项目按时验收率100%，维修维护及时率93%，是由于天气原因造成影响。

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。车辆、行人通行效果明显改善。

（2生态效益。美化城市环境明显改善。

（3）可持续影响。长期维护。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。