奉节县公安局交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备采购项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。

- 奉节县财政局以《下达交通智能监控指挥中心搬迁项目预算的通知》（奉节财行〔2023〕144号）文件，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县公安局将奉节县公安局交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备采购项目经费141.62万元全部用于交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备项目建设，由县公安局交巡警大队负责具体实施，涵盖奉节县交通指挥调度、研判并对交通管理数据中心系统进行优化、使用大屏显示实时交通情况，并增加视频会议系统等项目，通过大数据建设，减轻交巡警指挥中心民警工作压力，并能够提高道路交通安全水平，保障人民群众的出行畅通安全。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年，县财政审核下达奉节县公安局交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备项目建设费用141.62万元的用款计划。

2.项目资金执行情况分析。

县公安局在2023年按项目进度将该项目资金全部用于奉节县公安局交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备项目的建设。

3.项目资金管理情况分析。

我局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

保障了县局交巡警指挥中心通过人工智能手段及便捷化视频巡查手段，快速主动发现警情，从而实现从被动接警到主动发现警情，提前干预，同时大幅度减轻指挥中心民警的工作压力，对民警的身心健康提供了有力保障，并且进一步规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。预算执行率为100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。本项目建设显示控制系统一套，视频会议及会议扩声系统各一套，数据中心系统优化一套及相关综合布线。

（2）质量指标。所有智能系统建设质量经验收，合格率达100%。

（3）时效指标。指挥中心搬迁与智能交通系统设备采购项目施工及验收工作于2021年11月28日全部完成。

（4）成本指标。城市道路设施维护费成本控制在141.62万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益。通过对县局交巡警指挥中心进行人工智能及便捷化视频巡查的改造，能够快速主动发现警情，从而实现从被动接警到主动发现警情，提前干预，同时大幅度减轻指挥中心民警的工作压力，对民警的身心健康提供了有力保障，并且进一步规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。但在春节等特殊时点，仍存在长时间、大面积拥堵的情况。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。本项目已于2021年11月28日完成，目前已投入使用近两年，状况良好，正常使用10年的目标基本可以完成。

3.满意度指标完成情况分析。通过向科技要警力，较大程度上减轻了指挥中心民警的工作压力，其满意度达95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目均未偏离绩效目标。通过对县局交巡警指挥中心进行人工智能及便捷化视频巡查的改造，能够快速主动发现警情，从而实现从被动接警到主动发现警情，提前干预，同时大幅度减轻指挥中心民警的工作压力，对民警的身心健康提供了有力保障，并且进一步规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。但在春节等特殊时点，仍存在长时间、大面积拥堵的情况。项目更新速度有待进一步提高。下一步，将全面完善智能监控维护。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县公安局交巡警大队指挥中心搬迁与智能交通系统设备采购项目 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 熊思刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局交巡警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 141.62 |  | 141.62 | 10分 |  |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 141.62 |  | 141.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障交通信号灯等交通设施设备正常运转，规范城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障城区道路安全畅通，提高人民群众安全感、满意度。 |  |  |  |  |  |  | 保障了交通信号灯等交通设施设备正常运转，规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 显示控制系统 |  | 一套 |  | 10 | 一套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频会议、会议扩声系统 |  | 两套 |  | 10 | 两套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合布线系统 |  | 两套 |  | 10 | 两套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 所有智能系统质量验收合格率 |  | 合格率≥100% |  | 10 | =100% |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  | 2023年12月31日前 |  | 10 | 2021年11月28日 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 系统及办公室使用 |  | ≥8年 |  | 30 | 8 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 民警满意度 |  | ≥90% |  | 10 | 95% |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：奉节县公安局 单位负责人： 郑锐 填表人：毛国瑞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |