**奉节县交通局**

**2020年度普通公路护栏水毁补助资金项目绩效评价自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达2020年度普通公路护栏水毁补助资金23万元，用于管养公路护栏水毁损毁及时修复，确保安全畅通。纳入本次绩效评价资金共计23万元。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

财政局将23万元普通公路护栏水毁补助资金下达到我单位，我单位按要求及时、足额将预算资金支付给奉节县交通运输综合行政执法支队，完成绩效目标指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度普通公路护栏水毁补助资金23万元，县交通局已到位23万元。

1. 项目资金执行情况分析。

2020年度普通公路护栏水毁补助资金共支付23万元，执行率为100%。

1. 项目资金管理情况分析。

2020年度普通公路护栏水毁补助资金用于管养公路护栏水毁损毁及时修复，确保安全畅通，经交通局审批后支付给奉节县交通运输综合行政执法支队，由奉节县交通运输综合行政执法支队负责实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据自评2020年度普通公路护栏水毁补助资金项目绩效目标已全部完成。

1. 绩效目标完成情况分析。（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年度普通公路护栏水毁补助资金 | | | **项目负责人** | | | 樊朝晖 | | |
| **主管部门** | | 奉节县交通局 | | | **实施单位** | | | 奉节县交通运输综合 行政执法支队 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23 | 23 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 23 | 23 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 管养公路护栏水毁损毁及时修复，确保安全。 | | | | 及时发现及时修复，全年完成水毁护栏整治1.15公里，无因护栏损毁的安全事故。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修复水毁护栏 | 20 | 1.1 公里 | 1.15 公里 | 20 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 护栏完好率 | 30 | 100% | 100% | 30 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧80% | 85% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |
| 填报单位负责人： 彭书山 填表人： 谭建军 填报日期：2020年5月11日 | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度普通公路护栏水毁补助资金项目绩效完成情况良好，均达到数量、质量、时效、满意度等指标，无偏离指标数据。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告暂未在政府门户网站公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项。

奉节县交通局

2021年5月31日