| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县政务信息资源共享交换平台项目（一期） |  |  | 项目负责人 |  | 邓江席 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县大数据中心 |  |  | 实施单位 |  | 紫光南方云技术有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.5387 |  | 10分 | 100% |  |  |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 38.5387 |  | 10分 | 100% |  |  |  | 10分 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 为奉节县政务信息资源共享交换平台项目（一期）提供基础设施资源服务一年，有效期为2020年3月17日至2021年3月16日，在有效期内保障平台稳定运行。 |  |  |  | 奉节县政务信息资源共享交换平台安全稳定运行，为平台提供计算资源CPU232核，内存464G，云存储16900G，互联网独享带宽100M和公网IP4个。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 用户数量 | ≥45 | 15 | 55 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 预计使用率 | 100% | 10 | 100% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | ≤3天 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 系统建设成本 | 38.5387 万元 | 15 | 38.5387 万元 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 很好 | 15 | 很好 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 系统扩展性 | 很好 | 15 | 很好 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 10 | 98% |  | 10 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |