奉节县民政局2022年养老服务业发展补助资金使用自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达养老服务业发展补助资金的通知》（奉节财社〔2022〕49号）下达养老服务业发展补助资金420万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县民政局按照先建设后补助的要求，年初下达建设任务，各个乡镇按照要求完成，民政局最后组织验收，然后按照程序拨付，资金管理到位，绩效目标情况完成良好。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，奉节财社〔2022〕49号，全年到位420万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。全年执行资金420万元，执行率100%。主要用于乡镇养老服务中心、社区养老服务站的建设补助。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。2022年我县共收到养老服务业发展补助资金420万元（奉节财社〔2022〕49号），拟完成7个养老服务中心（站）建设补助。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初计划完成乡镇养老服务中心7个，实际完成7个，完成率100%。

（2）质量指标。年初计划中心、站建设项目验收合格率及养老机构安全预警整治项目验收合格率100%。实际完成验收合格率100%。

（3）时效指标。年初预定中心、站建设项目验收合格率及养老机构安全预警整治项目建设周期在90天以内，项目按计划开工率及项目按计划完工率均为100%。经验收，所有养老中心开工率及完工率均为100%。完成年初预定目标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。年初预定中心验收合格率可让辖区老人受益，增强入住老人安全感。经验收，完成年初预定目标。

3.满意度指标完成情况分析。全县养老服务事业发展，全县老人及亲属十分满意，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成较好，下一步强化资金统筹和有效分配，认真研究分析，保证资金真正惠民助老，促进养老事业发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用，符合国家财务管理制度，公开透明。

我单位2022年养老服务业发展补助资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县民政局

2023年3月27日