未保中心建设项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局（奉节财预（2022）64号）下达未保中心建设资金50万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 拟利用奉节县儿童福利院6楼闲置房改造装修为奉节县未成年人保护中心，设计多功能室、儿童乐园区、创造力剧场、阅读区，心理咨询室、亲情联系室、爱心照料室、卫生间及公共服务区，住宿区、餐饮区，为未成年人提供衣、食、住、学、乐、辅等全方位服务。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，奉节财预〔2022〕64号下达未保中心建设资金50万元，实际到位50万元，到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析，申请未保中心建设资金50万，实际支付50万元，执行率真100%。该笔资金主要用于未保中心建设，多功能室、儿童乐园区、创造力剧场、阅读区，心理咨询室、亲情联系室、爱心照料室、卫生间及公共服务区，住宿区、餐饮区，为未成年人提供衣、食、住、学、乐、辅等全方位服务。

- 3.项目资金管理情况分析。严格遵循专款专用，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。已利用奉节县儿童福利院6楼闲置房1070平方米改造装修为奉节县未成年人保护中心，配套建设多功能室、儿童乐园区、创造力剧场、阅读区，心理咨询室、亲情联系室、爱心照料室、卫生间及公共服务区，住宿区、餐饮区，能为未成年人提供衣、食、住、学、乐、辅等全方位服务。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。利用奉节县儿童福利院6楼闲置房1070平方米改造装修为奉节县未成年人保护中心，设计多功能室、儿童乐园区、创造力剧场、阅读区，心理咨询室、亲情联系室、爱心照料室、卫生间及公共服务区，住宿区、餐饮区，为未成年人提供衣、食、住、学、乐、辅等全方位服务。完成率100%。

（2）质量指标。该中心建设严格按照设计图要求建设，邀请监理公司全程跟踪，确保质量符合要求。

（3）时效指标。该中心建设严格按照实效进度推进，及时率98%。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。未保中心建设完成后，将为全县未成年人提供保护，增强未成年人保护力度。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。初步健全未了成年人保护制度。

3.满意度指标完成情况分析。未保中心建设完成后，受益人群满意度达96%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未成年中心建设推进与预估有差距，下一步加快进度，争取按照时间节点完成建设。