奉节县民政局

养老机构视频接入、智慧民政、微信公众号运营及宣传工作自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度福利彩票公益金分成资金预算的通知》（奉节财预〔2022〕64号）下达养老机构视频接入、智慧民政、微信公众号运营及宣传工作资金44万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（部门直接实施，无需分解）

- 为实时了解养老机构情况，更好监管养老机构运营，将全县14所乡镇敬老院，3所失能供养中心，2所养老服务中心安装监控并接入市民政局监控系统，打造智慧民政平台，实现民政管理、服务智能化。

- 为大力宣传民政惠民政策，方便群众更好地了解民政政策，凝聚民政正能量，发出好声音，更好地发挥信息宣传在工作中的参谋助手作用,购买服务，委托专业机构，建立民政微信公众号并进行宣传、推广使用。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，奉节财预〔2022〕64号下达养老机构视频接入、智慧民政、微信公众号运营及宣传工作资金44万元，实际到位44万元，到位率100%。

- 2. 资金使用情况分析。2022年本项目实际支出44万元，资金执行率100%。

- 3. 资金管理情况分析。严格遵循专款专用，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 全县14所乡镇敬老院，3所失能供养中心，安装监控并接入市民政局监控系统，打造智慧民政平台，实现民政管理、服务智能化。发挥信息宣传在工作中的参谋助手作用,购买服务，委托专业机构，建立民政微信公众号并进行宣传、推广使用。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，全年微信公众号宣传民政政策信息量45条，视频接入26条，完成预定目标。

（2）质量指标，预定视频接入验收合格率、智慧民政系统及微信公众号维护达标率100%，实际100%，完成预定目标。

（3）时效指标，预定智慧民政系统及微信公众号系统故障修复处理时间2小时内完成，实际1小时内可完成。

2.效益指标完成情况分析。

民政养老机构安装监控并接入市民政局监控系统项目的实施，提升了养老机构管理智能化能力，增强了受益老人幸福感，社会效益良好。

3.满意度指标完成情况分析。调查满意度分别达98%，满意度极高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成较好，让此项资金真正惠民助老。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用，符合国家财务管理制度，公开透明。

1.我单位根据专项绩效评定指标频福来医疗服务的使用进行量化评价，自评得分99分。

2. 我单位将老机构视频接入、智慧民政、微信公众号运营及宣传工作的实际完成值与项目申报的年初预期值进行对比分析，除满意度值完成稍有差距外，其他指标均达到预期值。

3. 我单位已将频福来医疗服务资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县民政局

2023年3月27日