“云厨”项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达“云厨”项目资金的通知》（奉节财行〔2021〕35号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。并根据的绩效目标开展自评。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县财政安排“云厨”项目资金211.98万元，下达“云厨”项目资金211.98万元，通过“云厨”项目建设，实现全县重点餐饮服务单位后厨实时全景展示。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年2月收到县财政拨付的“云厨”项目资金共计211.98万元。2021年3月16日支付云厨项目资金105.99万元，2021年10月27日支付云厨项目资金105.99万元，已全部支付完成。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 通过“云厨”项目建设，已实现全县重点餐饮服务单位后厨实时全景展示。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

“云厨”餐饮单位摄像头安装数量935个，市场监督管理局、教委中控大屏建设2个，重庆市“阳光餐饮”公共信息平台建设1个，“云厨”网络专线建设1条。

（2）质量指标。

“云厨”项目知晓率12%。

（3）时效指标。

“云厨”专线、餐饮单位摄像头、中控大屏建设按时完成80%。

（4）成本指标。

监管大屏成本450552元，监管中心专线成本144000元，200万高清半球+150G云存储成本1531200元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不涉及。

（2）社会效益。

有效保障餐饮企业的自律性，有效提高广大群众的参与。

（3）生态效益。

不涉及。

（4）可持续影响。

中控大屏、摄像头使用时间2年。

3.满意度指标完成情况分析。

人民群众对“云厨”项目建设工作开展的满意度90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标已按绩效目标要求完成。

五、其他需要说明的问题

无。