奉节县司法局

变压器避险搬迁项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2021年县财政局下达我局变压器避险搬迁项目经费16.9万元（奉节财行〔2021〕59号），奉节县司法局“三调”专职人民调解员经费项目，主要用于保障司法局综合大楼变压器避险搬迁项目，涉及县司法局和县委政法委的供电安全。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年变压器避险搬迁项目资金16.9万元全部拨付到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2021年共投入资金16.9万元，主要用于县司法局综合大楼变压器避险搬迁项目，通过转账方式拨付劳施工单位账户。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 按照市、县相关要求进行规范化管理，做到专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 该项目实施以来，及时完成变压器避险搬迁，保证供电安全，避免出现安全隐患。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。安装变压器1台，拆除旧变压器1台，安装线路0.186千米。

（2）质量指标。实现行业规范和技术规范100%。

（3）时效指标。准时完成率达到85%。

（4）成本指标。工程投资总量16.9万元没有突破。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。没有设定。

（2）社会效益。用电安全事故率为0，质量风险为0。

（3）可持续影响。保持持续用电稳定。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众满意度分别达到99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将预算资金绩效评价结果在全局公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的特殊情况。

奉节县司法局

2021年5月15日

附：目标绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 变压器避险搬迁项目 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 李中才 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县司法局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县司法局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169 |  | 16.9 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 16.9 |  | 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 及时完成变压器避险搬迁，确保县司法局和县委政法委的供电安全。 |  |  |  |  |  | 合同约定时间内完成变压器避险搬迁，确保县司法局和县委政法委的供电安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 质量指标 | 安装变压器 |  | 1台 |  | 10 | 1台 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撤除旧变压器 |  | 1台 |  | 5 | 1台 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装线路 |  | 0.186KM |  | 5 | 0.186KM | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行业规范 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术规范 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准时完成率 |  | 100% |  | 10 | 85% | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程总量投资 |  | 16.9万元 |  | 10 | 16.9万元 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用电安全 |  | 事故率为0 |  | 10 | 事故率为0 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量风险 |  | 为0 |  | 10 | 为0 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进用电稳定 |  | 长期 |  | 10 | 长期 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 10 | 99% | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 98分 |  |  |  |  |
| 填报单位： 单位负责人： 填表人：匡坤荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |