奉节县生态环境局

关于红马水泥厂原址地块风险管控经费的

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年县财政下达我单位资金预算2万元，用于竹园镇红马水泥厂原址地块风险管控。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目资金2万元，用于红马水泥厂风险管控，防控地块环境风险，保障土壤环境质量总体稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020年，县生态环境局项目资金到位2万元。

1. 项目资金执行情况分析。

2020年，项目实际执行到位资金2万元，执行率100%。

1. 项目资金管理情况分析。

严格按照专项资金管理的要求和规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度，不断加强财务管理内部控制制度，会计核算规范、完整，资金支出严格按照财务规定执行。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

顺利完成2020年度我县对暂不开发利用污染地块实施风险管控的任务，确保2020年污染防治攻坚战净土保卫战任务圆满完成。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。我县暂未开发利用的污染地块1个。经土壤污染状况调查，红马水泥厂地块当前土壤环境质量不满足第一类用地要求，应及时对该地块实施风险管控。

（2）质量指标。贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤环境管理办法》，按照《重庆市污染地块风险管控区域划定工作指南（试行）》（渝环〔2018〕145号）要求，设置管控区警示标牌和界桩，共计6块。

（3）时效指标。2020年年底前完成了该地块风险管控。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）生态效益。有效防控土壤环境风险，保障土壤环境安全。

（2）可持续影响。通过在管控区域宣传“禁止种植农作物，养殖动物”等规定，进一步夯实我县土壤污染防治基础，提升土壤污染防治能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过地块风险管控，防止了污染转移，群众满意度达到了90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度，我单位项目——红马水泥厂原址地块风险管控不存在偏离绩效目标的情况。但随着土壤污染防治工作的不断深化，严格建设用地准入管理和风险管控是当前和今后着力开展的重要工作之一。我单位将进一步总结经验，提升监管能力，推动建设用地土壤环境安全得到基本保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于我单位对项目的科学编制预算，强化资金使用效益，规范资金使用方向，提高资金管理水平和工作质量。该项目绩效自评拟在我单位公示栏内公示7天。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县生态环境局

2021年3月20日