# 奉节县乐雨生态农业有限公司

## 2021年农产品供应链项目建设绩效自评报告

奉节县财政局、奉节县商务委员会：

我公司承建的 2021 年特色优势农产品供应链项目，现已全面竣工，并按要求开展绩效自评，现将绩效情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达预算和绩效目标情况。

1.县财政下达项目资金文件及金额。奉节县财政局《关于下达2021年中央服务业发展专项农产品供应链体系建设项目补助资金的通知》（奉节财建〔2022〕118号）下达我公司2021年特色优势农产品供应链项目资金35万元。

- 2.绩效目标设定情况。奉节县商务委员会指导公司根据申报内容完成以下绩效目标任务：一是完善奉节腊肉产后商品化处理设施，提高产后商品化处理能力，实现奉节腊肉标准化生产加工，提升奉节腊肉生产加工效率，扩大奉节腊肉生产规模；二是完善产地冷链仓储设施，建设原材料储备库，降低奉节腊肉生产成本；增加利润空间，提高奉节腊肉产值；三是健全物流设施，节约运输成本，提高配送时效。

### （二）公司资金安排、分解各环节预算和绩效目标情况。

- 公司自筹项目资金117.722万元，分4个部分组织建设。一是投资27.802万元建设12间炕房，增加单次生产量；二是投资8.1万元更换加工房老旧的机械设施，提高生产效率；三是投资50万元建设原材料冷冻库和腌制库，增加冷链仓储，节约仓储成本，降低原材料采购价格波动风险；四是投资31.82万元采购物流设施，提升配送时效，节约装卸、搬运成本。

## 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。我公司2021年特色优势农产品供应链项目总投资177.722万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，4个部分已全部建设完成，清算建设费用177.722万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析。一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格财务管理制度，按合同约定的施工进度拨付费用。公司形成由经办人审查、项目负责人审核、总经理复核的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，申请县财政拨付补助资金。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年特色优势农产品供应链项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：项目建设将为公司产出200㎡冷链仓储，库容量约600m³，年加工能力超过1000吨。

（2）质量指标：项目实施的4个部分均验收合格，项目施工达标率100%；产品生产质量达标，获得食品生产许可证，实现标准化生产。

（3）时效指标：项目按时完工率100%。另外，项目建设投产后封闭式炕房熏制能更快完成熏制，每批次腊肉将缩短15天熏制时间，生产效率提升30%；配送车辆和物流设施的投用，将大幅提高搬运、装卸时效。

（4）成本指标：项目计划投资117.722万元，财政预算37万元，最终项目实施未超过计划投资和财政预算；且在冷库和物流设施投用后，降低了冷链仓储租赁费用，节省了人工。我公司奉节腊肉系列产品生产成本降低了20%

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：项目建设帮助公司进一步扩大了生产规模，壮大了奉节腊肉产业集群，公司产值可达4000万元；另外，带动了龙桥乡腊肉产业的发展，为龙桥乡每年增加税收1.5万元。

（2）社会效益：项目建设帮助公司扩大了生产规模，也增加了公司在当地的影响力，公司提供了不少工作岗位，吸纳了当地20名农户就近就业。

（3）可持续目标：项目将带动奉节腊肉品牌持续销售、推广，影响时间不少于5年。

3.满意度指标完成情况

采购过公司产品的消费者对我公司生产的奉节腊肉认可度、满意度度和品牌形象认可度达95%以上，受益农户满意度达98%。

## 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分94分，评价结果为优。

奉节县乐雨生态农业有限公司

2023年3月23日