应急指挥（值班）中心

标准化建设项目资金自查报告

一、绩效目标分解下达情况

# 1.预算下达情况

根据奉节财建〔2020〕153号，奉节县财政局下达我局应急指挥（值班）中心标准化建设项目资金345万元。

- 绩效目标情况

- 本次应急指挥（值班）中心标准化建设项目资金主要用于本项目建设面积300㎡。包括指挥大厅、会商室、应急广播室、值班室以及设备、动力机房、信息化系统配套及辅助场所。房间改造、电力改造、应急业务处理平台、会议系统、指挥大厅显示大屏系统、值班中心日常办公设备、指挥厅、值班中心装修。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

# 我局应急指挥（值班）中心标准化建设项目资金指标345万元，当年资金到位345万元。

- 2.项目资金执行情况分析

- 应急指挥（值班）中心标准化建设项目资金已支付资金345万元，执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合应急抢险救援装备、应急能力建设情况，拨付资金。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 完成了应急设备配备，加强了应急能力建设、应急救援。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 应急指挥（值班）中心标准化建设项目资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 黄承举 |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节应急管理局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 345 | 345 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 345 | 345 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 本次应急指挥(值班)中心标准化建设项目资金主要用于本项目建设面积300m²。包括指挥大厅会商室、应急广播室、值班室以及设备、动力机房、信息化系统配套及辅助场所。房间改造、电力改造、应急业务处理平 台、会议系统、指挥大 厅显示大屏系统、值班中 心日常办公设备、指挥厅、值班中心装修 |  |  |  | 本项目建设面积300m²。包括指挥大厅会商室、应急广播室、值班室以及设备动力机房、信息化系统配套及辅助场 所。房间改造、电力改造应急业务处理平台、会议系统、指挥大厅显示大屏系统、值班中心日常办公设备、指挥厅值班中心装修。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购值班中心设备 | 15 | 应急业务处理平台、会议系统、大屏显示系统等6套 | 应急业务处理平台、会议系统、大屏显示系统等6套 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 改造装修面积 | 15 | 300m² | 300m² | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 15 | 100% | 100% | 14 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用期限 | 15 | 10年 | 10年 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |

- 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无

- 其他需要说明的问题

- 暂无其他需要说明的事项