城区污泥运输及处置等项目资金自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）根据渝建【2020】26号关于印发《重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案》的通知。

（二）按照原奉节财建[2020]133号文件对县住建委下达700万元资金，进行城区污泥运输及处置。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 人居环境改善类项目，城区污泥运输及处置项目资金计划700万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 运输污泥及处置9600吨，确保奉节县污泥无害化处理，城区污泥运输及处置实际处理10141.78吨，完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：污泥运输≥9600吨。

- （2）时效指标：根据合同要求，于2020.12.31日前完成。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）生态效益指标：保障群众生活环境，防止污泥堵塞及污染环境。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 群众对城区污泥处置实际满意度达95%。

奉节县城镇排水管理事务中心

2021年5月28日