奉节县国土整治项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年生态修复项目补助资金的通知》（奉节财建〔2022〕41号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年，下达了资金预算994万元，实施奉节县安坪镇全域土地综合整治二期项目，项目区位于安坪镇新铺村，距奉节县城34公里，距安坪镇人民政府22公里，主要涉及新铺村六、七社，区域以大水田水库为核心，划定红线面积179.1696公顷，折合2687.5亩。实施规模33.5670公顷（503.51亩），预计通过此次全域土地综合整治可实现新增耕地3.2060公顷(48.09亩)。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目下达资金预算994万元，根据项目进度情况，于2023年1月30日向贵单位申请了482.16万元，目前还没有拨付至我局土地整治专用账户中。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县安坪镇全域土地综合整治二期项目正在有序实施，待项目施工完成后，一是有效改善大水田水库生态环境，促进生物多样性保护；二是有力保护项目区耕地，提升耕地质量数量，提高耕作效率；三是促进一、三产业融合发展，助力乡村振兴；四是明显改善人居环境，实现宜居美丽乡村。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：全年完成生态修复500亩，分值20分。

（2）质量指标：项目工程建设质量符合规范标准、设计要求，分值15分。

（3）时效指标：2022年项目建设完成率100%，分值15分。

（4）成本指标。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益：项目区群众生产、生活便捷度效果明显，分值10分。

（3）生态效益：改善项目区生态环境状况效果明显，分值10分。

（4）可持续影响：保护耕地、改善生态环境可持续效果明显，分值10分。

3．满意度指标完成情况分析：受群众满意度95%，分值10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金方面。财政资金调度困难，市上下达的预算补助资金994万元，截至目前仍未拨付到位，项目预算资金使用存在超期。

（二）下一步措施：积极协调财政并上报政府尽快安排拨付项目资金；加快推进项目建设并及时支付项目工程进度款。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 奉节县安坪镇全域土地综合整治二期项目 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 许定坤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奉节县规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奉节县国土整治中心 |  |  |
| 预算执行（万元） |  | 资金性质 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度项目总预算 |  |  |  | 994 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 994 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |
|  |  | 实施奉节县安坪镇全域土地综合整治二期项目，确保2022年完成奉节县安坪镇全域土地综合整治试点项目建设。 |  |  |  |  |  |  | 完成奉节县安坪镇全域土地综合整治二期项目建设，实施生态修复500亩。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 生态修复 |  | 500亩 |  | 20 | 500亩 | 20 | 财政资金紧张，未能按期拨付资金，积极协调财政拨付。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程建设质量符合规范标准、设计要求 |  | 100% |  | 15 | 100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2022年项目建设完成率 |  | 100% |  | 15 | 100% | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目区群众生产、生活便捷度 |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 改善项目区生态环境状况 |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保护耕地、改善生态环境可持续 |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 受群众满意度 |  | ≥90% |  | 10 | 95% | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 填报单位：奉节县国土整治中心 |  |  | 单位负责人： |  |  |  | 填表人：向凤林 |  |  |  |  |  |