农村公路护栏、标志标牌维护专项资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

2023年度预算项目为农村公路护栏、标志标牌维护项目，预算资金为63万元整，主要用于维护全县范围内农村公路护栏以及标志标牌，该项预算资金2023年度内基本支出完成。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

该项目预算资金一次性下达至单位零余额资金账户。截至2023年12月，共计完成维护护栏20公里，标志牌设置50块，有力的保障了道路的通行安全和路域环境提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至2023年12月31日财政下达63万元，已完成100.0%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至2023年12月，完成了全县范围内农村公路护栏以及标志标牌维护。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

**1.产出指标完成情况分析**

（1）项目完成数量。该笔预算资金维护标志标牌50块，维护公路19公里。总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（2）项目完成质量。2023年预算项目已完成，项目实际完成率为100.0%。实际实施项目与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方面把控较好。

（3）项目实施进度。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）项目成本节约情况。从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。

（2）项目实施的社会效益分析。

（3）项目实施的可持续影响分析。项目的实施保障了人民群众出行时的生命财产安全，促进当地经济和社会的可持续发展。

**3.满意度指标完成情况分析**

提升了营运车辆工作者的整体形象，大部分群众表示支持和理解，满意度逐步提高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。