奉节县科学技术局

政务信息共享交换平台（一期）运维服务经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局下达了行政事业科2022年第二批统筹资金，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。共享交换平台项目运维服务经费财政计划资金50.77万元。该项目是为奉节县政务信息资源共享交换平台提供运维服务，保障平台安全运行。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2022年财政拨付资金50.77万元，2022年8月县科技局向紫光南方云技术有限公司拨付资金50.77万元用于奉节县政务信息资源共享交换平台运维服务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

- 共提供云主机31台，云存储容量17.19T，提供8项云安全服务。为奉节县政务信息资源共享交换平台提供运维服务，保障平台平稳、安全运行并保障云上数据安全。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

31台云主机，17.19T云存储容量，8项云安全服务。

- （2）质量指标。

系统验收合格率为85%，系统正常运行率为99%。

- （3）时效指标。

- 系统故障修复响应时间为0.5小时，系统运行维护响应时间为0.5小时。

- （4）成本指标。

- 系统运行成本为50.771453万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）可持续影响。

系统正常使用1年。

3.满意度指标完成情况分析。

截至目前，系统一直安全、平稳运行，暂未出现重大安全事故，使用人员满意度96%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标已完成。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县政务信息资源共享交换平台项目 （一期）云服务 |  |  | 项目负责人 |  |  | 邓江席 |  |  |
| 主管部门 |  | 县科技局 |  |  | 实施单位 |  |  | 县科技局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.77万元 | 50.77万 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 50.77万元 | 50.77万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 为保障政务数据资源安全，已为平台提供2021年6月至2022年5月计算资源服务、云存储服务、网络带宽及公网IP服务、操作系统服务、安全服务等云服务，保障平台基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。截至目前，暂未出现重大安全事故。 |  |  |  | 奉节县政务信息资源共享交换平台系县科技局建设为跨部门提供数据共享服务的平台，为保障平台安全、正常运行，我局择优选定紫光南方云技术有限公司为云服务商,截至目前，平台一直安全平稳运行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（45分） | 数量指标 | 云主机维护 数量 | 31台 | 10 | 31台 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 云存储数量 | 17.19T | 5 | 17.19T | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 云安全服务项量 | 8项 | 10 | 8项 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥83.95% | 5 | 85% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 5 | 99% | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤0.5 | 5 | 0.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤0.5 | 5 | 0.5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 系统运营成本 | 50.77万元 | 5 | 50.77万元 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 1年 | 30 | 1年 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员 满意度 | ≥95% | 10 | 96 | 10 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人：冉健康 填表人：舒予 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |