**奉节县林业局**

**2020年标准化林业站建设绩效目标**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

财政局下达我局2020年度部分林业改革发展资金－标准化林业站建设30万元（奉节财农[2020]432号）。

2.绩效目标情况。

1.公平镇建设任务：（1）林业站现有90平方米公用房，因年久失修，破损严重，需进行维修；（2）购置办公设备：主要是电脑、打印机、空调、饮水机、高清执法仪、文件制度上墙等。2.草堂镇建设任务：（1）对林业站办公楼进行顶楼防水处理、墙面粉刷、庭院混凝土浇筑、化粪池整修；（2）购办公电脑、打印机、空调、对讲机、高清执法仪、防火用具等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

财政局下达我局2020年度部分林业改革发展资金－标准化林业站建设30万元（奉节财农[2020]432号），资金已到位。

2.项目资金执行情况分析。

按国家政策规定的时间节点，在规定时间内完成，通过验收，资金已拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

按照国家标准化林业站建设相关规定，结合我局项目资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

根据自评，完成了公平镇及草堂镇标准化林业站的建设及办公设备的采购，合同期满经过验收后予以拨付补助资金

1. 绩效目标完成情况分析。（见绩效自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年部分林业改革发展资金-标准化林业站建设建设项目的通知》（渝林资白头2020-30号）要求，经局党组研究决定：由公平镇和草堂镇完成2020年度标准化林业站建设，更好地服务于林业生态建设、森林资源保护和林业产业发展。 | | | | | **项目负责人** | | 李方富 | | | |
| **主管部门** | | 林业局 | | | | | **实施单位** | | 草堂傎、公平镇 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | | | 15 | 10分 | 50% | | 5分 | |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | | 15 | 10分 | 50% | | 5分 | |
| 其他资金 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 1.公平镇建设任务：（1）林业站现有90平方米办公用房，因年久失修，破损严重，需进行维修。（2）购置办公设备，主要是电脑、打印机、空调、饮水机、高清执法仪、文制度上墙等。 2.草堂镇建设任务：（1）对林业站办公楼进行顶楼防水处理，墙面粉刷，庭院混凝土浇筑、花化粪池整修。（2）购办公电脑、打复印机、空调、对讲机、高清执法仪、防火用具等。 | | | | | | 完成了公平镇及草堂镇标准化林业站的建设及办公设备的采购。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 标准化林业站建设（个) | | 5分 | 2个 | | 2个 | | 5分 | |  |
| 维修面积（㎡) | | 5分 | ≥290㎡ | | 540㎡ | | 5 | |  |
| 购买空调（个） | | 5分 | 3个 | | 5 | | 5 | |  |
| 购买执法记录仪 | | 5分 | 8个 | | 8 | | 5 | |  |
| 购买台式电脑（台） | | 5分 | 8台 | | 7 | | 4.4 | |  |
| 购买对讲机（个） | | 5分 | 10个 | | 14 | | 5 | |  |
| 购买手提电脑（台） | | 5分 | 3台 | | 3台 | | 5 | |  |
| 购买打印机（台） | | 5分 | 3台 | | 2 | | 3.3 | |  |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | | 5分 | 100% | | 100% | | 5 | |  |
| 成本指标 | 补助总额 | | 5分 | ≤30万元 | | 15万 | | 2.5 | |  |
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 促进辖区生态建设、生态保护及林业产业发展（是否明显） | | 15分 | 明显 | | 明显 | | 15 | |  |
| 可持续目标指标 | 购买设备使用年限 | | 15分 | ≥3年 | | ≥3年 | | 15 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林区群众满意度（%） | | 10分 | ≥90% | | 90% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  | |  |  | |  | | 92.8 | |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人： 杨玲 填报日期：2021年5月25 日 | | | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离的绩效目标：无。

我们将严格坚持验收标准和标准化林业站建设的规定，督促公平镇、草堂镇，尽早完成任务，及时拨付资金。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果已报市局。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年5月25日