奉节县人民群众来访接待中心改建项目

绩

效

评

价

报

告

奉节县信访办公室

二〇二四年八月

奉节县人民群众来访接待中心改建项目

绩效评价报告概述

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我们对奉节县人民群众来访接待中心改建项目进行了绩效评价。

- 一、绩效评价结果

经综合评价，该项目综合评价得分为97分，评定等级为“优”。奉节县人民群众来访接待中心改建项目主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等，目前中心的功能设置、设备配置基本达到规范化标准要求。奉节县信访办公室在项目管理中合理合规使用项目经费。

- 二、存在的主要问题

因项目涉及基础装修及设备采购部分，工期耗时较长。且工程实施过程中影像资料偏少。

三、建议

（一）科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，全面了解项目实施情况，对项目管理进行有效控制。

（二）加强工程监督管理，强化工程质量责任意识，全面加强对竣工验收组织形式、程序及贯彻执行验收规范等情况的监督检查，完善项目的全过程监督管理机制。

奉节县人民群众来访接待中心改建项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，奉节县信访办公室对奉节县人民群众来访接待中心改建项目开展了绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1. 工程建设内容

奉节县人民群众来访接待中心改建项目主要建设内容为：县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等，目前装修部门已完成，设备采购已安装运行，能满足智能化办公要求。

现场施工根据业主单位、设计单位、监理单位意见，对项目原设计内容进行了部分变更。主要变更内容有：调整建设内容为砌筑工程（增加门外花台整改120平方米、围墙顶72米）、门窗工程、设备采购及安装（调减服务机器人、查询机、安检机）等。

- 预算编制及执行情况

奉节县人民群众来访接待中心改建项目预算300万元，资金来源为2022年度沙坪坝区对口帮扶资金。

2023年底工程资金为201.73万元，资金申请审核201.73万元，已使用财政预算资金140.29万元，预算执行率69.54%。

二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过对奉节县人民群众来访接待中心改建项目的决策、过程、产出和效益进行客观公正评价，对经验做法进行总结，并发现项目管理及具体实施中存在的问题，提出合理化建议，加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，为进一步完善项目和资金管理办法、科学安排预算、提升管理水平提供决策参考。

- （二）绩效评价工作开展情况

- 1. 评价依据

（1） 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（3）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

（4）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

（5）《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》；

（6）奉节县发展和改革委员会《关于奉节县人民群众来访接待中心改建项目立项的批复》（奉节发改投〔2021〕510号）；

（7）奉节县发展和改革委员会《关于下达2022年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改投〔2022〕425号）；

（8）奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目变更的批复》（奉节发改投〔2022〕463号）；

（9）奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目竣工财务决算的复函》（奉节发改函〔2024〕53号）；

（10）奉节县政府投资项目概算事务中心《关于奉节县人民群众来访接待中心改建项目预算结果的函》（奉概函〔2022〕325号）；

（11）奉节县信访办公室《关于审批奉节县人民群众来访接待中心改建项目立项的函》（奉信办函〔2021〕80号）；

（12）奉节县信访办公室《关于奉节县人民群众来访接待中心建设项目调整的函》（奉信办函〔2021〕84号）；

（13）奉节县信访办公室《关于申请奉节县人民群众来访接待中心改建项目竣工财务决算批复的函》（奉节信办函〔2024〕14号）；

（14）其他项目实施有关的资料。

2. 评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则、科学规范、依据充分、相关性、重要性、系统性、经济性等原则。

- 评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。指标体系由一级指标4个，二级指标9个，三级指标20个。包括投入、过程、产出、效益4个一级指标；项目决策、资金落实、项目管理、财务管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、项目效益9个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金分配合理性、项目管理制度健全性、制度执行有效性、工程招投标及合同管理、施工安全及质量监督管理、财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性、工程完工率、完成及时性、质量验收合格率、成本节约率、社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象的满意度20个三级指标。

各级指标情况详见附表《奉节县人民群众来访接待中心改建项目绩效指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

- 评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （三）评价工作过程

- 1. 前期准备

（1）成立绩效评价项目组

根据初步掌握的情况，成立绩效评价工作小组，明确工作范围和职责。

（2）组织评价组人员进行培训

学习项目管理的政策文件；组织评价组人员深入了解项目相关资料，熟悉项目情况；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

（3）了解绩效评价项目的基本情况

收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部分析讨论以及向相关专家咨询，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，建立绩效评价指标体系。

- 组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、问卷调查及现场访谈、编制绩效评价工作底稿等工作。本次绩效评价通过对项目决策、项目过程、项目产出、实施效果等四个方面进行评价。

（1）数据采集、统计分析

本项目主要通过查阅相关政策文件，了解奉节县人民群众来访接待中心改建项目的标准、依据、目标任务，整理项目资金支出、项目完成情况及项目成本构成等数据资料。

（2）现场访谈

对奉节县人民群众来访接待中心改建项目的负责人进行访谈，了解与项目实施过程工作中存在的难点和实质性问题，以及是否具备切实可行的建议。

（3）资金使用情况检查

对项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

（4）问卷调查

根据问卷调查计划，就项目的实施效果等做深入了解，对项目受益群众开展问卷调查。

（5）编制工作底稿、撰写报告

将收集的资料、数据统计、现场勘查、问卷调查等工作进行记录并形成工作底稿，项目评价组依据工作底稿和绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

- 分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与项目实施部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿；

（2）将绩效评价报告征求项目实施部门意见；

（3）形成正式报告。

三、绩效评价指标分析情况

- （一）投入分析

- 本指标主要评价项目立项及资金投入情况，反映项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金分配合理性。本指标总分15分，绩效评价得分14分。

- 项目立项规范性

依据奉节县财政局《关于下达奉节县人民群众来访接待中心改建项目资金的通知》（奉节财农〔2022〕192号）、奉节县发展和改革委员会《关于奉节县人民群众来访接待中心改建项目立项的批复》（奉节发改投〔2021〕510号）、奉节县发展和改革委员会《关于下达2022年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改投〔2022〕425号）、奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目变更的批复》（奉节发改投〔2022〕463号）、奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目竣工财务决算的复函》（奉节发改函〔2024〕53号），所提交的文件、材料符合相关要求且事前经过必要的可行性研究、专家论证。

本指标2分，得分2分。

- 绩效目标合理性

奉节县人民群众来访接待中心改建项目符合国家相关法律规定、国民经济发展规划和党委政府决策，与单位职责密切相关，是为正常办公所必须，项目目标与实际情况相符、匹配。

本指标4分，得分4分。

- 绩效指标明确性

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目年度任务数或计划数基本对应，与预算确定的项目投资额基本匹配。

本指标3分，得分2分。

- 资金到位率

奉节县发展和改革委员会《关于下达2022年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改投〔2022〕425号）明确奉节县人民群众来访接待中心改建项目计划投入资金为300万元，2022年根据装修进度拨款94.5万元，2023年到达资金201.73万，根据项目进度支付140.29万，执行率69.54%。本指标3分，得分3分。

- 资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

本指标3分，得分3分。

- （二）过程分析

- 本指标主要评价项目管理和财务管理情况，反映项目管理制度健全性、制度执行有效性、工程招投标及合同管理、施工安全及质量监督管理、财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性。本指标总分25分，绩效评价得分23分。

- 项目管理制度健全性

单位具备明确项目管理组织架构、建立风险管理机制一系列措施，有完善的建设项目管理制度。

本指标2分，得分2分。

- 制度执行有效性

单位按照相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

本指标3分，得分3分。

- 工程招投标及合同管理

施工单位的选取按照规定进行竞争性比选并签订施工合同；按照内部控制管理制度选取设计、监理等单位并签订相关服务合同。

本指标4分，得分4分。

- 施工安全及质量监督管理

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和国家、重庆市等有关安全生产方面的规定，明确安全生产责任，施工过程中未发生人身伤亡、经济损失。

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，施工单位建立了质量检查制度，建设单位对项目质量进行监管。监理单位履行监理职责，在施工过程中未发生质量责任事故。

本指标6分，得分6分。

- 财务制度健全性

根据奉节县发展和改革委员会《关于奉节县人民群众来访接待中心改建项目立项的批复》（奉节发改投〔2021〕510号）、奉节县发展和改革委员会《关于下达2022年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改投〔2022〕425号）、奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目变更的批复》（奉节发改投〔2022〕463号）、奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县人民群众来访接待中心改建项目竣工财务决算的复函》（奉节发改函〔2024〕53号）、奉节县政府投资项目概算事务中心《关于奉节县人民群众来访接待中心改建项目预算结果的函》（奉概函〔2022〕325号）、奉节县信访办公室《关于审批奉节县人民群众来访接待中心改建项目立项的函》（奉信办函〔2021〕80号）、奉节县信访办公室《关于奉节县人民群众来访接待中心建设项目调整的函》（奉信办函〔2021〕84号）、奉节县信访办公室《关于申请奉节县人民群众来访接待中心改建项目竣工财务决算批复的函》（奉节信办函〔2024〕14号）及内部控制管理规定，对专项资金按要求进行专项核算，专款专用，符合财务会计制度的规定。

本指标1分，得分1分。

- 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估认证，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本指标5分，得分5分。

- 预算执行率

奉节县发展和改革委员会《关于下达2022年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改投〔2022〕425号）明确奉节县人民群众来访接待中心改建项目计划投入资金为300万元，2022年根据装修进度拨款94.5万元，2023年到达资金201.73万，根据项目进度支付140.29万，执行率69.54%。

本指标2分，得分0分。

- 财务监控有效性

项目有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要监控措施手段。

本指标2分，得分2分。

- （三）产出分析

- 本指标主要评价该项目工程完工率、完成及时性、质量验收合格率、成本节约率。

- 本指标总分30分，得分30分。

- 工程完工率

县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等，2023年已完成。中心的功能设置、设备配置基本达到规范化标准要求。

- 本指标8分，得分8分。

- 完成及时性

- 装修合同约定2022年9月24日开工，2022年10月24日完工，计划建设工期30天。实际于2022年9月24日开工，2023年1月2日竣工验收，实际建设工期101天。设备采购合同约定2022年11月12日采购，2023年1月12日前交付。实际2023年4月26日根据实际签订设备增减调整协议进行调整，现已交付完成，完成及时率为100%。

- 本指标8分，得分8分。

- 质量验收合格率

- 奉节县人民群众来访接待中心改建项目验收合格，质量验收合格率为100%。

- 本指标8分，得分8分。

- 成本节约率

- 奉节县人民群众来访接待中心改建项目概算批复总投资额为300万元，实际执行工程成本有所节约。

本指标6分，得分6分。

- （四）效益

本指标主要评价奉节县人民群众来访接待中心改建项目带来的社会效益、可持续影响及受益群体满意度。本指标总分30分，绩效评价得分30分。

- 社会效益

项目完工后，奉节县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等，目前装修部分已完成，设备采购已安装运行，能正常接访群众，满足智能化办公要求。

本指标12分，得分12分。

- 可持续性影响

奉节县人民群众来访接待中心改建项目使用年限达到10年以上。

本指标8分，得分8分。

- 服务对象满意度

经现场问询的方式，随机调查20名信访人，综合满意度为100.00%。

本指标10分，得分10分

四、综合评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对财政专项资金目标群体的问询等因素而做出的综合结论。该项目绩效综合评价得分为97分，评价等级为“优”。详见附件：《奉节县人民群众来访接待中心改建项目绩效指标评分表》。

各项指标得分情况见下表：

| 一级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 14 | 93.33% |
| 过程 | 25 | 23 | 92% |
| 产出 | 30 | 30 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 综合得分 | 100 | 97 | 97% |

注：绩效评价结果等级分别为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）。

五、存在的主要问题

因项目涉及基础装修及设备采购部分，工期耗时较长。且工程实施过程中影像资料偏少。

六、建议

（一）科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，全面了解项目实施情况，对项目管理进行有效控制。

（二）加强工程监督管理，强化工程质量责任意识，全面加强对竣工验收组织形式、程序及贯彻执行验收规范等情况的监督检查，完善项目的全过程监督管理机制。

奉节县信访办公室

2024年8月26日