绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《奉节县住房和城乡建设委员会、奉节县扶贫开发办公室、奉节县财政局关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕9号）文件要求，切实改善深度贫困村群众居住环境，我委下达大树镇、汾河镇、康乐镇、石岗乡、新民镇、竹园镇等6个乡镇深度贫困村人居环境整治项目，涉及6个村261户。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 深度贫困村人居环境整治项目专项资金共计134.2万元，由财政局直接拨付至乡镇。由农户自行实施的，乡镇对整治内容验收通过后通过“一卡通”直拨到农户银行卡；由村集体经济组织统一组织实施的，经乡镇、监理、驻村工作队等多方共同验收通过后直接支付给施工单位或农村建筑工匠。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 下达深度贫困村人居环境建设项目计划261户（改厨153户、改厕171户、改圈169户、改院坝204户），实际实施261户（改厨153户、改厕171户、改圈169户、改院坝204户），已实施深度贫困村人居环境建设项目全部完成，完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成6个乡镇深度贫困村人居环境整治项目。

（2）质量指标：任务完成率100%。

（4）成本指标：改厨1000元/户、改厕1500元/户、改圈2500元/户、改院坝50元/㎡（超过50㎡按照50㎡算）。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益指标：及时6个乡镇深度贫困村人居环境整治项目，切实改善深度贫困村群众居住环境，确保受益群众卫生厕所、卫生厨房、卫生圈舍、院坝泥改混达90%以上。

- （2）可持续影响指标：住房整治完成后保障住房安全期限3年以上。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 受益群众实际满意度达99%。

奉节县住房和城乡建设委员会

2021年5月20日