奉节县竹园镇人民政府

关于竹园镇五龙村“五改一建”建设项目

绩效目标自评报告

一、绩效目标完成情况分析

根据《奉节县住房和城乡建设委员会、奉节县扶贫开发办公室、奉节县财政局关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知》（奉节住建委发〔2018〕9号）《奉节县住房和城乡建设委员会关于补充下达2018年深度贫困村人居环境整治项目计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕28号）文件分别下达8万元、267万元资金计划，实施“五改一建”建设项目，改善了55户五龙村农户居住环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2018年竹园镇五龙村“五改一建”建设项目专项资金共计275万元，由财政局直接拨付至乡镇。由村集体经济组织统一组织实施，经乡镇、监理、驻村工作队等多方共同验收通过后直接支付给施工单位或农村建筑工匠。

（二）总体绩效目标完成情况分析

下达2018年竹园镇五龙村“五改一建”建设项目涉及农户55户，实际实施涉及改厨、改厕、改圈、改危、改水、建环境共计55户，2019年初竹园镇五龙村“五改一建”建设项目全部完成，完成率100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成改厨、改厕、改圈、改院坝、改危、改水、建环境共计55户。

（2）质量指标：项目工程验收合格率100%。

（3）时效指标：2019年3月20日前完成。

（4）成本指标：使用资金275万元改善55户农户居住环境。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：确保群众卫生厕所、卫生厨房、卫生圈舍、院坝泥改混达到100%以上。

（2）可持续影响指标：人居环境建设项目安全期限3年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众实际满意度达100%。

奉节县竹园镇人民政府

2021年 5月24日