奉节县2021年第一批排水设施建设中央预算内投资预算自评报告

- 绩效目标分解下达情况

按照奉节财建〔2021〕133号文件对县住建委下达1488万元中央预算内投资资金，在冒丰社区新建城区雨水管网1431.5米、雨水明渠工程541.2米，改造雨水管道2021.5米，雨水管道清淤327.5米。有效解决城区雨水排放和局部内涝问题，提升城市形象。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 管网建设项目，奉节县西部新区冒丰胡家片区排水防涝排洪设施工程资金计划1488万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

新建城区雨水管网1431.5米、雨水明渠工程541.2米，改造雨水管道2021.5米，雨水管道清淤327.5米。有效解决城区雨水排放和局部内涝问题，提升城市形象。完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新建城区雨水管网1431.5米、雨水明渠工程541.2米，改造雨水管道2021.5米，雨水管道清淤327.5米。完成率100%。

（2）质量指标：污水管网质量合格率及工程验收合格率均达到100%。

（3）时效指标：按时完成率，年底按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：确保人民生活安全有保障。

3.满意度指标完成情况分析。

当地居民对建设情况实际满意度达95%。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年3月24日