附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县生活污水厂网河一体化石岗乡污水收集处理工程两河社区污水管网完善工程 | | | **项目负责人** | | 冉贵文 | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 重庆环保投资集团有限公司 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 10分 | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 200 | 200 | 10分 | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 1.推进农村公益事业建设。  2.建设一批美丽乡村。  3.发展村级集体经济。 | | | | 已完成新建建完善DN300污水管550m，DN150入户支管1600m。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建污水管 | 15 | 550m | 550m | 15 |  | |
| 数量指标 | 新建入户支管 | 15 | 1600m | 1600m | 15 |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人居环境显著提高 | 15 | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | |
| 生态效益指标 | 污水排放达标率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 10 | ≥100% | 90% | 9 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 99 |  | |

|  |
| --- |
| 填报单位负责人： 陈铖 填表人： 张楠 填报日期：2022.3.24 |