奉节县2021年排水管理资金预算自评报告

- 绩效目标分解下达情况

按照奉节财建〔2021〕119号文件对县住建委下达1300万元资金，1.对城区污水管网100公里、雨水管网90公里日常维护，包括管网清掏疏通，井盖、雨篦子整治更换等工作；2.全县37处谷坊、箱涵清淤；3.污泥处置：城区全年产生污泥约12000吨，农村约4000吨；4.污泥运输：城区4个污水处理厂年产生污泥约12000吨，乡镇及村级56个污水处理厂（站）年产生污泥约4000吨。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 排水管理资金计划1300万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

1.对城区污水管网100公里、雨水管网90公里日常维护，包括管网清掏疏通，井盖、雨篦子整治更换等工作；2.全县37处谷坊、箱涵清淤；3.污泥处置：城区全年产生污泥约12000吨，农村约4000吨；4.污泥运输：城区4个污水处理厂年产生污泥约12000吨，乡镇及村级56个污水处理厂（站）年产生污泥约4000吨。完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：清掏市政管网190kkm、谷坊、箱涵清淤37处，污泥处置、运输≥16000吨。完成率100%。

（2）质量指标：污水管网质量合格率及工程验收合格率均达到100%。

（3）时效指标：按时完成率，年底按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：确保人民生活安全有保障。

（2）可持续目标：井盖、雨篦子使用年限≥1年。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对排水管理及污泥处置运输满意度达95%。

奉节县城镇排水管理事务中心

2022年3月24日