奉节县城市管理局

奉节县老旧社区生活垃圾分类收运设施完善及社区公厕新改扩建项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.县财政下达项目绩效目标情况。根据奉节县财政局《关于下达2021年保障性安居工程专项第二批中央预算内投资计划的通知》（奉节财建〔2021〕82号），下达新增政府债券资金计划2496万元，并同步下达了该项目绩效目标。

- 2.绩效目标情况。改造垃圾中转站4座；新建公厕5座、改扩建公厕15座；主要内容包括垃圾中转站维修，渗滤液处理设备、除臭除尘等设备更换，公厕整修等配套基础设施。项目的实施，有效改善城市人居环境、保护人民健康、提高居民生活水平，提供良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。该项目资金预算2496万元，因项目在建中，目前已到位资金1276万元。

2.项目资金执行情况。该项目资金预算2496万元，因项目在建中，目前执行投资1276万元。

3.项目资金管理情况。严格按照有关规定管理和使用资金，本着专款专用的原则，专项用于奉节县老旧社区生活垃圾分类收运设施完善及社区公厕新改扩建项目前期费用及工程款共计1276万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

基本完成年初设定的绩效目标，完成改造垃圾中转站4座；建成公厕1座、改扩建公厕5座；主要内容包括垃圾中转站维修，渗滤液处理设备、除臭除尘等设备更换，公厕整修等配套基础设施。项目的实施，有效改善城市人居环境、保护人民健康、提高居民生活水平，提供良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。完成改造垃圾中转站4座；建成公厕1座、改扩建公厕5座。

（2）质量指标。项目验收合格率100%，工程质量合格率100%。

（3）时效指标。项目按时开工率100%，项目按时验收率100%。

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益指标。居民受益关联度100%。

（2）生态效益指标。明显改善人居环境。

（3）可持续影响指标。项目完成后设备正常运行率100%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标。居民满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.11分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县城市管理局

2022年4月20日