| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年第二批三峡水库库区基金项目-柑子社区红旗河沟饮水工程 | 项目负责人 |  | 李应辉 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 草堂镇政府 | 实施单位 |  | 草堂镇政府 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.1 | 19.19 | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 20.1 | 19.19 | 10 |  | 95% |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 柑子社区红旗河沟饮水工程，新建取水池1口，铺设DN65镀锌钢管2850m。改善场镇5000居民饮用水条件，其中移民150人。 |  |  | 柑子社区红旗河沟饮水工程，新建取水池1口，铺设DN65镀锌钢管2850m。改善场镇5000居民饮用水条件，其中移民150人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 取水池 | 1口 | 10 | 1口 |  | 10 |  |
|  |  |  | 铺设钢管 | 2850m | 10 | 2850m |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（60天） | 100% | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位成本 | 19.19万元 | 10 | 19.19万元 |  | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决人饮安全人数 | 2716 | 10 | 2716 |  | 10 |  |
|  |  |  | 提升水质 | 100% | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 20年 | 10 | 20年 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 96% |  | 9.5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |