奉节住建委发〔2021〕107号

奉节县住房和城乡建设委员会

关于调整2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知

各相关乡镇人民政府、街道办事处：

为全面做好农村低收入群体等重点对象住房安全工作，根据部分乡镇关于取消危房改造计划的申请，结合工作实际，现就我县2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划（奉节住建委发〔2021〕59号）予以调整，并就有关事项通知如下：

一、调整情况

本次取消康乐镇等11个乡镇13户危房改造指标，增加鹤峰乡13户危房改造指标。调整后，2021年第一批农村低收入群众等重点对象危房改造计划共74户，其中C级危房改造9户、D级危房改造42户，无房户23户（附件2）。

二、工作要求

（一）把握时间节点。原改造计划中的61户危房改造务必于2021年11月底前全部竣工。新增的鹤峰乡13户农村危房改造务必于2021年9月10日前动工，2021年12月底前全部竣工。

（二）落实改造要求。农村危房改造建设审批流程、危房改造方式及面积标准、风貌管控、竣工验收、资金拨付、档案管理等按照《奉节县住房和城乡建设委员会关于下达2021年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（奉节住建委发〔2021〕106号）文件要求落实。

附件：1.2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划表

- 2.2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造花名册

- 3.2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造指标取消花名册

4.2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造资金表

奉节县住房和城乡建设委员会

2021年9月2日

| 附件1 2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | C级危房改造 | D级危改改造 | 无房户 | 小计 | 备注 |
| 1 | 白帝镇 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |
| 2 | 草堂镇 |  |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 大树镇 |  | 3 | 1 | 4 |  |
| 4 | 冯坪乡 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 公平镇 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |
| 6 | 红土乡 |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | 甲高镇 |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 8 | 康乐镇 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 9 | 夔门街道 |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | 平安乡 |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 11 | 青莲镇 | 1 | 1 | 3 | 5 |  |
| 12 | 青龙镇 | 1 | 3 |  | 4 |  |
| 13 | 石岗乡 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| 14 | 太和乡 |  | 1 |  | 1 |  |
| 15 | 吐祥镇 |  |  | 1 | 1 |  |
| 16 | 五马镇 |  | 8 | 2 | 10 |  |
| 17 | 新民镇 |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 18 | 兴隆镇 |  |  | 1 | 1 |  |
| 19 | 永乐镇 | 1 | 3 |  | 4 |  |
| 20 | 长安乡 |  | 1 |  | 1 |  |
| 21 | 朱衣镇 |  | 1 |  | 1 |  |
| 22 | 鹤峰乡 | 1 | 8 | 4 | 13 |  |
| 合计 |  | 9 | 42 | 23 | 74 |  |

| 附件2 2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村（社区） | 组别 | 家庭人员姓名 | 户籍人口 | 与户主关系 | 身份证号码 | 贫困类型 | 房屋状态 | 改造方式 | 备注 |
| 1 | 白帝镇 | 九盘村 | 2 | 宋海华 | 2 | 户主 | 500236********56 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 2 | 白帝镇 | 前进村 | 1 | 曾留恒 | 3 | 户主 | 512226********56 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 3 | 白帝镇 | 鸡山村 | 13 | 何世保 | 4 | 户主 | 512226********58 | 其他贫困户 | C级 | C级改造 |  |
| 4 | 白帝镇 | 龙进村 | 3 | 邵继成 | 2 | 户主 | 512226********56 | 农村低保户 | C级 | C级改造 |  |
| 5 | 白帝镇 | 八阵村 | 18 | 王锐 | 2 | 户主 | 511225********18 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 6 | 冯坪乡 | 明堂村 | 15 | 赵超 | 1 | 户主 | 511225********30 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 7 | 公平镇 | 长兴村 | 18 | 周杰珍 | 2 | 户主 | 512226********87 | 农村易返贫致贫户 | C级 | C级改造 |  |
| 8 | 公平镇 | 同心村 | 10 | 向兵 | 1 | 户主 | 512226********79 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 9 | 公平镇 | 万民村 | 23 | 黄玉学 | 1 | 户主 | 500236********59 | 农村分散供养人员 | D级 | D级改造 |  |
| 10 | 公平镇 | 红石村 | 13 | 黄春明 | 1 | 户主 | 512226********70 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 11 | 公平镇 | 黄泥村 | 7 | 周海军 | 1 | 户主 | 512226********73 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 12 | 康乐镇 | 阳北村 | 3 | 张代勇 | 4 | 户主 | 512226********79 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 13 | 康乐镇 | 驸马村 | 6 | 刘成兴 | 3 | 户主 | 512226********99 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 14 | 康乐镇 | 阳北村 | 4 | 张绍英 | 2 | 户主 | 512226********81 | 其他贫困户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 15 | 平安乡 | 文昌村 | 17 | 邹远桂 | 1 | 户主 | 512226********10 | 农村分散供养人员 | D级 | D级改造 |  |
| 16 | 平安乡 | 平安社区 | 6 | 李治明 | 1 | 户主 | 512226********15 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 17 | 青莲镇 | 黄花村 | 1 | 徐发田 | 3 | 户主 | 512226********59 | 农村低保户 | C级 | C级改造 |  |
| 18 | 青莲镇 | 凤凰村 | 2 | 肖功付 | 2 | 户主 | 512226********17 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 19 | 青莲镇 | 水田村 | 3 | 朱永财 | 1 | 户主 | 511225********70 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 20 | 青莲镇 | 水田村 | 3 | 程志全 | 1 | 户主 | 500236********78 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 21 | 青莲镇 | 紫霞村 | 2 | 杜自满 | 2 | 户主 | 511225********70 | 其他贫困户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 22 | 青龙镇 | 东厢村 | 4 | 胡万六 | 4 | 户主 | 512226********34 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 23 | 青龙镇 | 柑坪社区 | 2 | 陈垂炎 | 3 | 户主 | 511225********58 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 24 | 青龙镇 | 苟家社区 | 4 | 母明安 | 2 | 户主 | 512226********36 | 农村分散供养人员 | C级 | C级改造 |  |
| 25 | 青龙镇 | 苟家社区 | 4 | 杨高柱 | 2 | 户主 | 512226********39 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 26 | 太和乡 | 石板村 | 3 | 连庆军 | 4 | 户主 | 500236********99 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 27 | 五马镇 | 樟木村 | 2 | 李兰英 | 6 | 户主 | 512226********65 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 28 | 五马镇 | 樟木村 | 6 | 黄声进 | 2 | 户主 | 512226********54 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 29 | 五马镇 | 大木村 | 3 | 邓云兴 | 2 | 户主 | 512226********30 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 30 | 五马镇 | 大木村 | 5 | 赵峰碧 | 4 | 户主 | 500236********43 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 31 | 五马镇 | 天升村 | 9 | 田世珍 | 1 | 户主 | 500236********40 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 |  |
| 32 | 五马镇 | 广龙村 | 6 | 熊诗贵 | 2 | 户主 | 511225********55 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 33 | 五马镇 | 白龙村 | 1 | 谭弘 | 1 | 户主 | 512226********50 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 34 | 五马镇 | 干洞村 | 6 | 王成 | 2 | 户主 | 500236********3X | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 35 | 五马镇 | 竹林村 | 4 | 吴佑国 | 2 | 户主 | 512226********32 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 36 | 五马镇 | 弘扬村 | 3 | 涂礼太 | 3 | 户主 | 511225********53 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 37 | 兴隆镇 | 东坪村 | 8 | 刘泽鑫 | 1 | 户主 | 511225********10 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 38 | 永乐镇 | 江南社区 | 6 | 陈坤鹏 | 3 | 户主 | 500236********98 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 39 | 永乐镇 | 江南社区 | 10 | 刘文超 | 4 | 户主 | 511225********95 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 40 | 永乐镇 | 铁甲村 | 1 | 余德洪 | 5 | 户主 | 512226********78 | 其他贫困户 | C级 | C级改造 |  |
| 41 | 永乐镇 | 丰收村 | 4 | 翟世金 | 3 | 户主 | 512226********54 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 42 | 长安乡 | 五坝村 | 4 | 邹少权 | 1组 | 户主 | 512226********39 | 农村分散供养人员 | D级 | D级改造 |  |
| 43 | 大树镇 | 石堰社区 | 1 | 张才金 | 3 | 户主 | 512226********7X | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 44 | 大树镇 | 上磨村 | 1 | 王弟才 | 1 | 户主 | 511225********97 | 农村分散供养人员 | D级 | D级改造 |  |
| 45 | 大树镇 | 上磨村 | 1 | 干怀态 | 2 | 户主 | 512226********7X | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 46 | 大树镇 | 茶园村 | 1 | 向兴高 | 1 | 户主 | 512226********90 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 47 | 新民镇 | 新坝村 | 1 | 朱传银 | 3 | 户主 | 511225********92 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 48 | 新民镇 | 柏木村 | 15 | 李美宏 | 1 | 户主 | 512226********97 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 49 | 夔门街道 | 长岭社区 | 6 | 卢盛高 | 1 | 户主 | 512226********1X | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 50 | 石岗乡 | 天星村 | 6 | 王坤同 | 2 | 户主 | 512226********96 | 农村低保户 | C级 | C级改造 |  |
| 51 | 石岗乡 | 天星村 | 2 | 汪德凤 | 3 | 户主 | 512226********07 | 农村低保户 | C级 | C级改造 |  |
| 52 | 石岗乡 | 明水村 | 6 | 旷守林 | 3 | 户主 | 500236********75 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 53 | 朱衣镇 | 狮子村 | 6 | 马达英 | 8 | 户主 | 512226********85 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 54 | 甲高镇 | 四湾村 | 6 | 李龙秀 | 1 | 户主 | 511225********20 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 55 | 甲高镇 | 四湾村 | 6 | 钱直录 | 2 | 户主 | 512226********17 | 农村低保户 | D级 | D级改造 |  |
| 56 | 甲高镇 | 四湾村 | 2 | 朱嗣保 | 1 | 户主 | 512226********10 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 57 | 甲高镇 | 九洞村 | 1 | 黄明贵 | 1 | 户主 | 512226********1X | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 58 | 甲高镇 | 九洞村 | 3 | 曹英江 | 2 | 户主 | 512226********13 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 59 | 草堂镇 | 双凤村 | 1 | 黄术权 | 1 | 户主 | 512226********07 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 60 | 吐祥镇 | 双河村 | 3 | 刘昌成 | 1 | 户主 | 512226********73 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 61 | 红土乡 | 峰岳村 | 23 | 王和生 | 1 | 户主 | 512226********3X | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 |  |
| 62 | 鹤峰乡 | 五组村 | 8 | 黄方珍 | 1 | 户主 | 512226********06 | 无能力建房 | D级 | D级改造 |  |
| 63 | 鹤峰乡 | 五组村 | 8 | 刘勇 | 1 | 户主 | 511225********94 | 低收入群体 | D级 | D级改造 |  |
| 64 | 鹤峰乡 | 五组村 | 3 | 刘友水 | 2 | 户主 | 512226********96 | 低收入群体 | C级 | C级改造 |  |
| 65 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 5 | 李立 | 1 | 户主 | 500236********2X | 低收入群体 | C级 | D级改造 |  |
| 66 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 5 | 李纯权 | 7 | 户主 | 512226********16 | 低收入群体 | C级 | D级改造 |  |
| 67 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 5 | 李名松 | 1 | 户主 | 512226********15 | 低收入群体 | 无房户 | D级改造 |  |
| 68 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 6 | 吴全洪 | 4 | 户主 | 512226********12 | 低收入群体 | D级 | D级改造 |  |
| 69 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 6 | 吴恒伟 | 1 | 户主 | 500236********32 | 低收入群体 | D级 | D级改造 |  |
| 70 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 8 | 黄中元 | 1 | 户主 | 500236********18 | 低收入群体 | D级 | D级改造 |  |
| 71 | 鹤峰乡 | 柳池村 | 1 | 曹武召 | 2 | 户主 | 512226********72 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 |  |
| 72 | 鹤峰乡 | 柳池村 | 5 | 何吉春 | 2 | 户主 | 512226********56 | 其他贫困户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 73 | 鹤峰乡 | 三坪村 | 1 | 谢方艮 | 1 | 户主 | 500236********98 | 其他贫困户 | 无房户 | D级改造 |  |
| 74 | 鹤峰乡 | 三坪村 | 1 | 张世奎 | 5 | 户主 | 512226********54 | 其他贫困户 | 无房户 | D级改造 |  |

| 附件3 - 2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造指标取消花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村（社区） | 组别 | 家庭人员姓名 | 户籍人口 | 与户主关系 | 身份证号码 | 贫困类型 | 房屋状态 | 改造方式 | 备注 |
| 1 | 康乐镇 | 七星村 | 7 | 王康仲 | 6 | 户主 | 511225********14 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 2 | 康乐镇 | 河水村 | 4 | 袁传云 | 2 | 户主 | 512226********16 | 农村低保户 | C级 | D级改造 | 取消 |
| 3 | 平安乡 | 双店村 | 2 | 孟述兵 | 4 | 户主 | 512226********31 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 4 | 平安乡 | 平安社区 | 6 | 张太陆 | 1 | 户主 | 512226********15 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 | 取消 |
| 5 | 青莲镇 | 凤凰村 | 1 | 官辉秀 | 1 | 户主 | 512226********20 | 农村分散供养人员 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 6 | 太和乡 | 石盘村 | 15 | 刘为云 | 2 | 户主 | 512226********92 | 农村易返贫致贫户 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 7 | 五马镇 | 白龙村 | 5 | 冉应全 | 3 | 户主 | 512226********39 | 农村易返贫致贫户 | C级 | D级改造 | 取消 |
| 8 | 兴隆镇 | 回龙村 | 21 | 陈家容 | 4 | 户主 | 512226********06 | 农村低保户 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 9 | 竹园镇 | 红马村 | 11 | 杨发军 | 1 | 户主 | 512226********5X | 农村分散供养人员 | C级 | C级改造 | 取消 |
| 10 | 朱衣镇 | 白云村 | 3 | 罗世国 | 4 | 户主 | 512226********77 | 其他贫困户 | D级 | D级改造 | 取消 |
| 11 | 草堂镇 | 双凤村 | 4 | 晏树林 | 1 | 户主 | 500236********77 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 | 取消 |
| 12 | 安坪镇 | 下坝社区 | 1 | 颜术发 | 1 | 户主 | 511225********00 | 农村分散供养人员 | 无房户 | D级改造 | 取消 |
| 13 | 羊市镇 | 渔灯社区 | 5 | 李春兰 | 3 | 户主 | 511225********87 | 农村低保户 | 无房户 | D级改造 | 取消 |

附件4

2021年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造资金表

| 序号 | 乡镇（街道） | C级危房户数 | 补助 资金 | D级危房户数 | 补助 资金 | 无房户户数 | 补助 资金 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白帝镇 | 2 | 1.5 | 2 | 4.2 | 1 | 2.1 | 7.8 |  |
| 2 | 草堂镇 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  |
| 3 | 大树镇 |  |  | 3 | 6.3 | 1 | 2.1 | 8.4 |  |
| 4 | 冯坪乡 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 5 | 公平镇 | 1 | 0.75 | 3 | 6.3 | 1 | 2.1 | 9.15 |  |
| 6 | 红土乡 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  |
| 7 | 甲高镇 |  |  | 2 | 4.2 | 3 | 6.3 | 10.5 |  |
| 8 | 康乐镇 |  |  | 1 | 2.1 | 2 | 4.2 | 6.3 |  |
| 9 | 夔门街道 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 10 | 平安乡 |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 4.2 |  |
| 11 | 青莲镇 | 1 | 0.75 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3 | 9.15 |  |
| 12 | 青龙镇 | 1 | 0.75 | 3 | 6.3 |  |  | 7.05 |  |
| 13 | 石岗乡 | 2 | 1.5 | 1 | 2.1 |  |  | 3.6 |  |
| 14 | 太和乡 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 15 | 吐祥镇 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  |
| 16 | 五马镇 |  |  | 8 | 16.8 | 2 | 4.2 | 21 |  |
| 17 | 新民镇 |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 4.2 |  |
| 18 | 兴隆镇 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  |
| 19 | 永乐镇 | 1 | 0.75 | 3 | 6.3 |  |  | 7.05 |  |
| 20 | 长安乡 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 21 | 朱衣镇 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 22 | 鹤峰乡 | 1 | 0.75 | 8 | 16.8 | 4 | 8.4 | 25.95 |  |
| 合计 |  | 9 | 6.75 | 42 | 88.2 | 23 | 48.3 | 143.25 |  |

金额单位：万元

抄送：县财政局。

奉节县住房和城乡建设委员会办公室          2021年9月2日印发