奉节县夔门街道办事处2021年度城市维护费

绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2021年度城市维护费资金下达预算及项目情况。奉节财建[2021]46号资金300万元、奉节财建〔2021〕70号资金4元，共计304万元。此项目资金用于夔门街道及辖区内城市维护费。

（二）2021年度城市维护费资金绩效目标设定情况。年初设定总体目标：用城市维护费

二、绩效自评开展情况

2022年4月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2021年度专项资金开展绩效目标自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度申请城市维护费资金200万元，中国长江三峡集团扶贫项目援建资金奉节财建[2021]46号下达2021年城市维护费资金300万元、奉节财建〔2021〕70号资金4元，实际到位资金304万元。

2.项目资金执行情况分析

2021年城市维护费资金304万元，全额来源于当年财政拨款，实际使用资金304万元。具体使用情况如下：支付78个环卫工人1-12月工资，对宝塔坪社区进行市政维护，维持5个环卫车辆运行保养。

3.项目资金管理情况分析

⑴严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室主任、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，办事处主任，党工委书记审核签字同意后，方可拨付。

⑵加强督促检查。坚持按进度拨付项目资金，按照工作进展情况使用经费，专项经费指定专人负责，纪工委不定时抽查资金使用情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2021年城市维护费资金共设四个产出指标：

1. 数量指标

年初预定指标值为：支付78个环卫工人1-12月工资，对宝塔坪社区进行市政维护，维持5个环卫车辆运行保养，已完成年初预定指标值。

1. 质量指标

无

1. 时效指标

年初预定时效指标及时率为100%，经验收，所有指标均在规定时间内完成，及时率100%。

1. 成本指标

无

2.满意度指标完成情况分析

受益贫困人口人满意度94%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按年初目标完成，未偏离年初绩效目标。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对2021年城市维护费资金的使用进行量化评价，自评得分99分。

2. 我单位将2021年城市维护费资金支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，均完成申报的绩效目标。

3. 我单位已将 2021年城市维护费资金绩效目标自评结果在党工委会上通报。