奉节县康坪乡人民政府

康坪乡政府办公场所整修及设备购置自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《康坪乡政府办公场所整修及设备购置》奉节财农〔2022〕191号的文件要求，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 1.项目资金到位情况，该项目资金总额共计到位35万元。

2.项目资金执行情况，该项目资金总额共计执行35万元

3.项目资金管理情况，在项目资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，财政办负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成对新办公场所进行装修总面积达2700平方米以上，铺设局域网，购置空调、会议桌椅、LED屏幕、衣柜书桌，安装热水器、天然气、监控等设备。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。铺设局域网1套；天然气开户及设备安装1套；安装空气能热水器1个；新办公场所装修面积2700平方米；安装监控设备19套；购置空调5台；购置会议桌椅1套；安装LED屏幕1块；定制衣柜及书桌39套。

（2）质量指标。质量合格率为100%。

（3）时效指标。完工及时率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。办公环境明显改善.

（2）可持续影响指标。预计可持续使用年限5年以上。

3.满意度指标完成情况分析。使用者满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县康坪乡人民政府

2023年3月30日