平安乡2023年平安社区排水管网完善工程 项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达平安社区排水管网完善工程资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕13号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金拨付到位及时，已到位资金305万元。

2.项目资金执行162.94万元，执行率53%。

3.我乡项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开项目建设情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已拨付到位资金162.94万元，完成平安乡2023年平安社区排水管网完善工程项目。2023年平安社区排水管网完善工程项目建设，全面提升了平安乡1200人居生活环境，受益脱贫户满意度≥95%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设600×600雨水盖板沟40米；DN150出户管1000米；DN300污水管网370米；DN400污水管网265米。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。项目建设成本控制在305万元内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。改善1200人居生活环境，有效提高改善社区污水直接外排现象，有效为社区居民的生活饮用水水质提供保障，提高居民生活质量，为周边居民创造良好的生态环境。

（3）可持续影响。可持续使用超过5年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度≥95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：平安乡2023年平安社区排水管网完善工程项目绩效自评表