2021年农村供水维修养护项目资金项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年农村供水维修养护项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕319号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2021年收到项目资金12万元，2021年支付专项资金多12万元，项目资金使用做到专款专用，无挪用占用行为。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

# 已完成修复饮水池1处，整修管网800米，购买管网18300米。

- 质量指标。

# 工程质量合格率100%，工程验收率100%。

- 时效指标。

# 项目下达后3个月完工。

- 成本指标。

# 实际完成投资100%控制在概算内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

# 保障群众供水安全供水。

- 社会效益。

# 保障居民社会生活稳定。

（3）生态效益。

# （4）可持续影响。

# 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

- 满意度指标完成情况分析。

# 受益群众满意度97%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

- 附件：2021年农村供水维修养护项目资金项目支出预算绩效目标自评表

- 奉节县五马镇人民政府

- 2022年4月15日