五马镇2021年农村旧房整治提升项目

绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

根据县住建委下发《奉节县住房和城乡建设委员会关于农村旧房整治提升计划的通知》（奉节住建委发［2021]59号）文件精神，我镇2020年农村旧房整治提升改造14户（其中一户验收不合格）。

二、绩效自评工作开展情况

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金均已发放到农户账户。

2．项目资金执行率100%。

3．项目资金无挪用、占用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我镇2020年农村旧房整治提升改造14户，涉及补助资金7万元，实际完成农村旧房整治提升改造14户（其中一户验收不合格），支出4.05万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

任务计划14户，实际完成14户，完成率100%。

（2）质量指标。

改造后验收合格率93%，改造后房屋满足基本居住功能

需要比例100%。

（3）时效指标。

当年开工率、完工率100%。

（4）成本指标。

农村旧房整治提升改造0.5万元／户。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

受益农户13户。

（2）可持续影响。

改造后房屋保证安全期限30年。

3．满意度指标完成情况分析。

旧房整治提升项目受益群众满意度高，达到100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.2分，评价结果为（优）。

附件：2021年农村旧房整治提升计划资金项目支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府

2022年4月23日