五马镇2021年厂河场镇（原滑坡治理旁）截排水沟建设工程项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节规资文[2020]158号文件，县政府批示同意，在2020年县地质灾害防治资金中据实安排，对五马镇厂河场镇（原滑坡治理旁）截排水沟建设工程，拨付资金11.96万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金执行率100%。

2．项目资金无挪用、占用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

五马镇厂河场镇（原滑坡治理旁）截排水沟建设工程项目完工后，消除再滑坡的危险，完善了地表截排水系统，完善了居民房屋后排水系统，减少地表水对挡墙及房屋基础浸泡，排除安全隐患，保障人民生命财产安全，使得五马镇厂河场镇（原滑坡治理旁）周围环境更加优越，保障周围居民安居乐业。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新建截排水沟540米。

（2）质量指标。

截排水沟采用C20砼浇筑，底板壁厚0.2米，宽0.6米、深0.4米。

（3）时效指标。

从县上下达到施工竣工均在一个月完成。

（4）成本指标。

严格按照县政府同意下达资金投入资金。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

规划合理。

（2）可持续影响。

改造后可保20年不损坏。

3．满意度指标完成情况分析。

截排水沟周边群众满意度，可达97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

附件：2021年厂河场镇修建截排水沟治理资金项目支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府

2022年4月23日