2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金的通知》（奉节财建〔2021〕184号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年镇财政收到资金11.1万元，2021年支付9.6万元，剩余1.5万元因为1户未完成验收，项目资金专款专用，未出现挪用等情况。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。解决因自然灾害导致的房屋倒塌重建维修，除了1户未验收合格，剩余14户已全部完成。执行率86%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。3户重建，11户维修。

（2）质量指标。质量达标100%。

（3）时效指标。完工及时率100%。

（4）成本指标。补助标准：6000/间。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。产生不动产价值约30万元。

（2）社会效益。带动就业人数40人。

（3）生态效益。受灾修复生态3亩。

（4）可持续影响。政策知晓率95%。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为99%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.9分，评价结果为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1户未验收合格，督促整改到位。

五、其他需要说明的问题

- 无

附件：2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金项目支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府

2022年4月15日