五马镇厂河社区滨河路厂河中桥河堤修复工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况

# 根据《奉节县水利局关于下达2021年第一批水利救灾资金项目计划通知》（奉节水发〔2021〕89号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 厂河社区滨河路厂河中桥河堤修复工程修复路面251.54m2、新建护脚墙5m，衡重式路肩挡墙10m。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2022年1月份收到项目资金，共计到位45万元，；项目资金执行情况：2022年1月份支付项目资金35.7953万元，共计35.7953万元，未支付1.107万元，其中扣质保金1.107万元；项目资金管理情况：已支付完成设计费用、监理费、审计费、管理费，共计8.0977万元。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 完成厂河社区滨河路厂河中桥河堤修复工程修复路面251.54m2、新建护脚墙5m，衡重式路肩挡墙10m，解决了因暴雨造奉利路主干道及高榜村、竹林村、天升村群众出行难的问题，提升了群众满意度，增加了群众获得感。

# （三）绩效目标完成情况分析（附件）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：修复路面251.54㎡、新建护脚墙5m、衡重式路肩挡墙10m，指标均已达到100.00%；

（2）质量指标：工程质量合格率100.00%、项目验收通过率100.00%；

（3）时效指标：项目下达30天内动工100.00%、项目下达60天完成施工100.00%；

（4）成本指标：实际完成投资控制在概算内的比例100.00%；

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：保障防洪工程安全度汛（发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%）；

（2）社会效益：保障居民社会生活隐定（发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

（3）生态效益: 促进地区生态和谐发展(发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

（4）可持续影响: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障(发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标(服务群众满意度90%)

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

附件：五马镇厂河社区滨河路厂河中桥河堤修复工程支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府

2022年4月21日