五马镇饮水修复工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况

# 根据《奉节县水利局关于下达2021年第一批水利救灾资金项目计划通知》（奉节水发〔2021〕89号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 五马镇饮水修复工程：

# 1、王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个；

# 2、整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管；

# 3、其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2022年3月份收到项目资金共计到位15万元；项目资金执行情况：2022年3月份支付项目资金15万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

# 完成五马镇饮水修复工程：

# 1、王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个；

# 2、整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管；

- 3、其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m。

# （三）绩效目标完成情况分析（附件）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建取水池、新安装110型钢管36米、新安装管道3400m,指标均已达到100.00%；

（2）质量指标：工程质量合格率100.00%、项目验收通过率100.00%；

（3）时效指标：项目下达30天内动工100.00%、项目下达60天完成施工100.00%；

（4）成本指标：实际完成投资控制在概算内的比例100.00%；

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：保障防洪工程安全度汛（发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%）；

（2）社会效益：保障居民社会生活隐定（发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

（3）生态效益: 促进地区生态和谐发展(发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

（4）可持续影响: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障(发生工程设计标准内洪水不受严重影响100.00%);

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标(服务群众满意度92%)；

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

附件：五马镇饮水修复工程项目支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府

2022年4月21日