2021年奉节白茶旗舰店展示厅建设项目

支出的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年第二批农业产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕75号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）绩效目标情况。

# 项目安排资金73万元。根据《2021年奉节白茶旗舰店展示厅建设项目实施方案》要求，建设奉节白茶旗舰店展示厅，主要功能为集中陈列奉节白茶高中低端产品，向社会各界展示奉节白茶的优质品牌。包括展示厅、办公室、会议室、包装盒设计制作、大屏幕、专题片。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位73元，于2021年8月到位，到位率100%。项目资金执行73万元，执行率100%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 根据《2021年奉节白茶旗舰店展示厅建设项目实施方案》要求，装修白茶产品展示厅200平方，购置白茶产品宣传专题片2套。在2021年完成。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初绩效目标：装修白茶产品展示厅200平方米，装修白茶产品展示厅80平方米，包装盒设计制作13套，购置白茶产品宣传设备1套、宣传片2套。实际全部完成建设内容。

- 质量指标。

- 年初绩效目标：验收合格率100%。实际验收合格率100%。

- 时效指标。

- 年初绩效目标：2021年完工。已按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

年初绩效目标：带动10贫困户发展产业。已带动10户贫困户发展白茶产业。

- 社会效益指标。

- 年初绩效目标：提供就业岗位3个。已提供就业岗位3个。

- （3）可持续影响指标。

- 年初绩效目标：持续影响时间10年。发挥效益中。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 年初绩效目标：受益对象满意度≥98%。实际完成值为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县种植业发展中心

2022年4月25日