奉节县鱼复街道水井湾巷老旧小区改造项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年老旧小区改造项目资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕55号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金拨付到位100万元；项目资金支付1.8461万元。

# （二）消防改造完成300米；油漆完成5000平方米；楼梯间刷白完成3000平方米。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标：消防改造完成300米；油漆完成5000平方米；楼梯间刷白完成3000平方米。

（2）质量指标：合格

（3）时效指标：按时开工

（4）成本指标：没超资金预算

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：居民收入增加1%

（2）社会效益：受益居民人口1200人

（3）生态效益：小区环境改善率（100%）

（4）可持续影响：完工后正常运行率

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标暂未完成、今年4月开工，9月完工。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表