白茶水库排洪管网整治

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年农村供水维修养护项目计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于白茶水库泄洪口堵塞，暴雨频繁水位上涨，淹没农田，农民反映强烈，申请解决民生问题。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年12月26日鱼复街道财政所拨付白茶水库排洪管网整治工程项目资金2万元。项目资金实施白茶水库排洪管网整治全面完成验收，2021年12月27日支付施工方，支付项目资金2万元。项目资金实行专款专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

开挖和回填长50米、宽1米、高3米。

- 质量指标。

- 质量合格率100%，项目验收通过率100%

- 时效指标。

- 按时开工率100%，按时完工验收率100%，年度预算执行率100%

- 成本指标。

工程总投资为2万元，其中开挖和回填1.26万元，管网材料0.24万元，管网安装及运输0.3万元，水泥沙及人工运输0.2万元。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%，项目调整概算程序完备率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。为受灾农户排除果树被淹情况，每年增收1万元。

（2）社会效益。解决民生急难愁盼问题，提升群众满意度。

（3）生态效益。果树存活率提高，绿化率提升。

（4）可持续影响。问题解决无影响。

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分10分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 已完成。无改进措施。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。全面按要求实施完成。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县鱼复街道办事处

2022年5月13日