奉节县鱼复街道新竹移民安置小区综合帮扶项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕82号

)，下达资金预算1091万元,在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金拨付到位1000万元；项目资金支付290.68万元。

（二）房屋屋顶渗漏整治工程：防水层拆除4577m2；卷材防水15806.3m2；屋面刚性层7344m2；保温隔热屋面5773m2。
    人行便道整治工程：青石板铺装810m2；
    院坝巷道整治工程：青石板铺装14595m2；水泥混凝土路面4042m2；块石挡墙608.223m3。
    垃圾停车场改造工程：水泥混凝土场地1206m2；浆砌块石挡墙322.4m3；围墙61.49m3；沉淀池3个。
    文化活动广场完善工程：完成石板安装4347m3；块石混凝土挡墙1039.53m3；花池7个；庭院灯安装13盏。
    文化长廊工程：屋面瓦109.51m2及附属全部完成。
    雨污水管网工程：排水沟278.5m；排水沟加盖板80m3；雨污水管道安装2553.4m；检查井294座。
    化粪池工程：完成16座。
    全费用工程：青石栏杆安装2064.04m；花岗石栏杆安装350m；铸铁栏杆安装174m。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：防水层拆除4577m2；卷材防水15806.3m2；屋面刚性层7344m2；保温隔热屋面5773m2。
    人行便道整治工程：青石板铺装810m2；
    院坝巷道整治工程：青石板铺装14595m2；水泥混凝土路面4042m2；块石挡墙608.223m3。
    垃圾停车场改造工程：水泥混凝土场地1206m2；浆砌块石挡墙322.4m3；围墙61.49m3；沉淀池3个。
    文化活动广场完善工程：完成石板安装4347m3；块石混凝土挡墙1039.53m3；花池7个；庭院灯安装13盏。
    文化长廊工程：屋面瓦109.51m2及附属全部完成。
    雨污水管网工程：排水沟278.5m；排水沟加盖板80m3；雨污水管道安装2553.4m；检查井294座。
    化粪池工程：完成16座。
    全费用工程：青石栏杆安装2064.04m；花岗石栏杆安装350m；铸铁栏杆安装174m。

# （2）质量指标：合格

（3）时效指标：按时开工

（4）成本指标：没超资金预算

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：居民收入增加2%

（2）社会效益：受益居民人口6113人

（3）生态效益：小区环境改善率（100%）

（4）可持续影响：完工后正常运行率

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标已完成。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表