违法建筑拆除整治工作经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达违法建筑拆除整治工作经费的通知》（奉节财预〔2021〕21号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

资金到位74万元，到位率达到了100%；在整治中，共计支付74万元，资金使用率达到了100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 总体绩效目标达到了预期的目标

- 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

- 1.产出指标完成情况分析。

- 数量指标。

- 本年内，拆除违法建筑87户、违建面积6632㎡、简易棚23处。

- 质量指标。

- 此次违法建筑拆除整治工作中，违法建筑查处率达到了95%，验收合格率达到了100%。

- 时效指标。

- 在整个整治的过程中，拆违及时率达到了100%。

- 成本指标。

- 在成本方面，主要分为两个方面工人拆除费用以及清除费用。其中清运费用为350/车，拆除费用为210/㎡。

2.效益指标完成情况分析。

- 经济效益

在此次整治工作中，收缴罚没款率达到了100%。

- 社会效益。

- 通过此次违法建筑拆除整治工作的开展，安全隐患得到了消除，居民住房安全得到了明显提升。

- 生态效益

- 通过对辖区内违法建筑的整治工作，辖区环境得到了改善，人居环境得到了优化，提升了城市形象。

3.满意度指标完成情况分析。

辖区居民对此次违法建筑拆除整治工作给予高度赞赏，对此工作表示相当满意。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标均已完成，无下一步改进措施。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。