2021年度城镇老旧小区改造提升项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年老旧小区改造项目资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕55号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 项目安排资金1039万元。根据项目要求，解决居民小区居住安全，改善公共基础设施，提升居住水平和质量。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位1039万元，到位率100%。项目资金执行995万元，执行率96%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 消防改造完成920米；外墙真石漆508平方米; 楼梯栏杆更换234米; 楼梯栏杆、防盗网除锈刷漆18358平方米; 给水管整理1191米; 强弱电整理3875米;油漆完成15000平方米；原雨蓬拆除及换新4581平方米;楼梯间刷白完成10852平方米。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标：消防改造完成920米；外墙真石漆508平方米; 楼梯栏杆更换234米; 楼梯栏杆、防盗网除锈刷漆18358平方米; 给水管整理1191米; 强弱电整理3875米;油漆完成15000平方米；原雨蓬拆除及换新4581平方米;楼梯间刷白完成10852平方米。

# （2）质量指标：合格

（3）时效指标：按时开工

（4）成本指标：没超资金预算

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：居民收入增加1%

（2）社会效益：受益居民人口1500人

（3）生态效益：小区环境改善率（100%）

（4）可持续影响：完工后正常运行率

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县鱼复街道办事处

2024年1月15日