云雾府发〔2024〕2号

奉节县云雾土家族乡人民政府

关于印发《2024年农村公路安全隐患排查治理及安全设施精细化提升工作实施方案》的通知

各村（社区）、机关各科室：

为最大限度地预防和减少道路交通事故，保障人民生命财产安全，确保道路交通安全畅通，结合我街道实际，现将《2024年农村公路安全隐患排查治理及安全设施精细化提升工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

奉节县云雾土家族乡人民政府

2024年1月20日

云雾土家族乡人民政府

2024年农村公路安全隐患排查治理及安全设施精细化提升工作实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，始终把道路交通安全隐患排查治理及安全设施精细化提升作为有效防控事故的治本之策，统筹推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，着力提升道路安全通行保障水平。根据〈奉节县安全生产委员会道路交通安全办公室关于印发《2024年度道路交通事故多发易发点段安全隐患排查治理及安全设施精细化提升工作实施方案》的通知〉奉安交办〔2023〕82号文件精神，特制定本实施方案。

- 目标任务

- 保障辖区内的农村公路安全、畅通，力争做到零的交通事故。具体工作任务，全面开展事故多发点段隐患滚动排查治理，并加强事故多发易发道路安全设施延伸排查，突出急弯陡坡、临水临崖、平交路口、立交匝道、桥梁隧道和穿村过镇等高风险点段排查，根据事故防控需要和轻重缓急，全年增设或改善一批道路安全设施，着力提升道路安全通行保障水平。对辖区内的所有农村公路进行精细化的再排查，对排查出的安全隐患登记造册，多方筹集资金，根据轻重缓急进行逐步治理。

- 成立云雾土家族乡农村公路隐患排查治理及安全设施精细化提升工作领导小组

- 乡长为组长，分管交通、安全的副乡长为副组长。党政办、应急办、经发办、财政办等负责人和各村（社区）支部负责人为成员。

- 领导小组下设办公室，由分管交通的副乡长任兼任办公室主任。主要职责：负责此项工作的统筹、协调、会商、重大事项的处置、资金筹措。

- 时间安排

- 一阶段精细化排查：2024年1月5至2024年2月28日。

- 二阶段治理：2024年2月1日2024年8月30日

- 三阶段检查总结评比：2024年10月30日

- 相关要求

- 1.加强统筹协调。在乡政府统一领导下，各科室、各村（社区）加强配合，统筹各方力量，加大排查力度，对排查出的安全隐患加大治理力度，力争做到应治尽治，确保通行安全。

- 2.认真开展排查治理。各村（社区）在2024年1月底以前，要将本辖区内成量道路隐患精细化排查一次，做到不漏一条路一个隐患点。并及时上报乡政府；以后，新增道路安全隐患，各村（社区）要进行经常性排查并及时上报。工程量在1000元以内的，各村（社区）要组织受益群众和其他力量尽快治理；单个工程量在1000元以上的，上报街道办事处，通过研究后，统筹各方力量进行治理。

- 3.加强督查。乡纪委要对道路安全隐患排查治理工作进行跟踪督查，对工作不力或延迟不报的，要追究有关人员责任。对各科室指导不力、配合不力的，加强督查问责。

奉节县云雾土家族乡党政办公室            2024年1月20日印发