奉节县冯坪乡人民政府

关于2021年乡镇市政维护费项目的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年乡镇市政维护费资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕47号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年财政共拨付了2021年乡镇市政维护费20万元，已按时拨付到位20万元，资金执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年乡镇市政维护费项目总体完成较好，产出指标、效益指标全部完成年度指标值，满意度指标与年度指标存在2%的偏差，有待进一步提高满意度。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我乡完成转运生活垃圾约648吨，与数量指标一致。

（2）质量指标。我乡垃圾有效收运率≥90%，年检查次数≥2次，与质量指标一致。

（3）时效指标。我乡垃圾停留时间＜24小时，与时效指标吻合。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标。通过转运垃圾，我乡受益人口＞2万人。

（2）生态效益指标。我乡垃圾无害化处理率100%，与年度指标值一致。

3.满意度指标完成情况分析

2021年乡镇市政维护费项目满意度年度指标值＞80%，实际完成值78%，比年度指标值低2%。

- 绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.75分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年乡镇市政维护费项目的开展，及时转运了垃圾，改善了场镇环境卫生，提高了群众的生活环境质量，群众满意度总体较高。下一步将增加垃圾清理覆盖面积，让更多的群众受益，提高群众满意度，提升群众幸福感。

奉节县冯坪乡人民政府

2022年5月26日