奉节县交通局普通公路养护资金项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节财农〔2021〕231号下达资金计划50万元，用于冯坪乡皂角村4.5公里农村公路增加错车道16个，边沟修复及排水整治，确保道路通畅率。

绩效目标为：道路改建完成后，解决1580户4985人（其中贫困户125户532人）出行问题和产业运输难问题，促进群众增收致富，提高群众满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目下达计划资金50万元，实际使用资金46万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成增加错车道10个，边沟修复及排水整治，已全额拨付拨付建设资金46万元。

（2）质量指标。

验收合格率100%。

1. 时效指标。

该项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益： 道路改建完成后，解决1580户4985人（其中贫困户125户532人）出行问题和产业运输难问题，促进群众增收致富，提高群众满意度。

（2）服务对象满意制度：受益群众满意度89%。

三、其他需要说明的问题

无。

冯坪乡人民政府

2022年3月21日