奉节县冯坪乡

旧房整治提升自评报告

一、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析：1项目资金已完全发放到改造农户。2资金执行率100%项目资金无占用，挪用情况。

二、总体绩效目标完成情况分析

1、农村旧房整治提升共计划整治117户，资金58.34万元，实际整治117户，使用资金58.34万元

三、绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标，农村旧房整治提升计划117户，实际完成117户，完成率100%

（2）、质量指标：整治后验收合格率100%，整治后满足基本居住功能比例100%

（3）、时效指标：当年开公率，完工率100%

（4）、成本指标：农村旧房整治提升5000元/户

2、效益指标完成情况分析：

（1）、可持续影响：整治后房屋保证安全期限10年

3、满意度指标完成情况分析：危房改造群众满意度高达97%

　　　　　　　　　　　　　　　冯坪乡人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　2022年5月20日