奉节县交通局普通公路养护资金项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节财建〔2021〕86号下达资金计划6.1万元，用于冯坪乡保障辖区村道、乡道日常养护，确保道路通畅率。

绩效目标为：完成辖区村道、乡道日常养护，及时清障、排危，保障了道路通畅率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目下达计划资金6.1万元，实际使用资金6.1万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成村道养护里程130公里，乡道养护里程30公里，已全额拨付拨付建设资金6.1万元。

（2）质量指标。

养护验收合格率100%。

1. 时效指标。

该项目养护完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：保障道路的通畅，保障村民出行通畅率达到100%，贫困村居民出行平均缩短0.5小时，促进脱贫成效。

（2）生态效益：道路清洁和绿化完成率100%。

（3）服务对象满意制度：受益群众满意度90%。

三、其他需要说明的问题

无。

冯坪乡人民政府

2022年3月21日