奉节县畜禽自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况：奉节县财政局《奉节财农〔2022〕5号》，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：于2022年9月拨款22万；项目资金执行情况：于2022年9月验收拨付工程款；项目资金管理实行专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析：按照项目绩效申报完成建设内容并发挥效益。

- （三）绩效目标完成情况分析:

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标:新建沼气池200立方米

曝气处理设施600立方米

干粪储存池100立方米

（2）质量指标：新建沼气池385立方米

曝气处理设施646立方米

干粪储存池1004立方米

（3）时效指标：5月完工

（4）成本指标：22万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目的实施可产生直接经济效益310万元。

（2）社会效益：可带动周边农户参与发展，共10户32人，脱贫户6户15人

（3）生态效益：可改善周边耕地绿色健康发展500亩

（4）可持续影响：项目可长期发挥经济社会效益。

3.满意度指标完成情况分析：项目实施受益群众满意度。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

附件：奉节县畜禽粪污资源化利用项目支出预算绩效目标自评表