2022年奉节县鹤峰乡奉节冒丰农业开发有限公司粉条加工项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达鹤峰乡奉节冒丰农业开发有限公司粉条加工项目的通知》（奉节财农〔2022〕215号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况20万元；项目资金执行20万元于2022年12月09日已经支付给施工方。

- 总体绩效目标完成情况分析。 按照项目设定目标，我乡积极根据该目标完成了所以预定绩效目标。

- （三）绩效目标完成情况分析。规范场地建设1100平方米、厂房用地800平方基础设施建设:就厂房东侧新增彩钢棚材料费8.2万元、地坪水磨石6.6万元、水电安装费3.8万元、隔墙及吊顶9.82元、防盗门11套2.58万元、三台水泵1.2万元、3台空调1.16万元、发电机1.2万元、热水器3台0.93万元、进水排水安装3万元、火锅鲜粉生产线2条60万元设施设备等。项目的实施，可增加临时劳动用工10人其中脱贫人口3人全部完成。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新建一个就业帮扶车间严格按照规范要求实施完成。

（2）质量指标：按照建筑行业施工要求质量合格。

（3）时效指标：按照规定时间提前完成。

（4）成本指标：按照补助标准严格落实，无超支。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：劳务增收2000元/月/人，可带动当地农民增收，年产值800万元。

（2）社会效益：就业务工10人、其中脱贫人口3人。

（3）生态效益：提升了土地利用率，修复了生态环境。

（4）可持续影响：该项目的实施，可以长时间持续获得收益。

3.满意度指标完成情况分析：该项目的实施，为当地及我乡就业务工为群众致富增收。因此群众满意度高，积极性强。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。无

五、其他需要说明的问题。无

附件：2022年鹤峰乡奉节冒丰农业开发有限公司粉条加工项目支出预算绩效目标自评表