奉节县鹤峰乡返乡入乡创业园-厂房建设

（一期）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年沙坪坝区对口帮扶项目第一批资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕130号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况（共计到位项目资金457.625818万元）；项目资金执行情况（支付工程费381.131272万元，支付二类费用76.494546万元

- 共计支付457.625818万元；目前该项目正在结算中。按照上级规定和要求，严格实行专户管理，专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析，完成1#丙类厂房617.5㎡；2#丙类厂房630㎡；场地道路及铺装2000.00㎡；给排水工程；电气工程；公厕1座等配套工程。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，该项目已完成全部施工内容。

（2）质量指标，质量合格率100%。

（3）时效指标，建设工期8个月。

（4）成本指标，按照资金预算完成相关工作。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，受益人数100人，其中建卡贫困户20人，人均2500元/月。

（2）社会效益，为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。

（3）生态效益。

（4）可持续影响，。

3.满意度指标完成情况分析，截止项目评价时，服务对象满意度达到95%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无。

附件：鹤峰乡返乡入乡创业园-厂房建设（一期）项目支出自评表